# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Software-Entwicklungsvertrag UNITY AG – Vorausschauende Instandhaltung

Vertrag UN-MMB-2023-PR-014 vom 14. Juli 2023

### Vertragspartner

Auftraggeberin: Halbreiter Maschinenbau GmbH.

Auftragnehmer: UNITY Innovation Alliance AG, Buerener Strasse 14, 33102 Paderborn, vertreten durch Vorstandsmitglied Frau Dr. Brigitte Kupke.

### Gegenstand

Entwicklung einer Predictive-Maintenance-Software fuer die Pressenlinie PL-500 und die Foerderbandanlage FB-200. Funktionen: Echtzeitdaten-Ingest (OPC-UA), Anomalieerkennung mittels klassischer Statistik und ML (Isolation Forest, LSTM-Autoencoder), Visualisierung im Dashboard, Alerting via E-Mail / Microsoft Teams.

### Vergutung

Pauschalpreis 285.000 EUR netto inkl. Reisekosten; zahlbar in vier Tranchen (70.000 / 90.000 / 80.000 / 45.000 EUR) nach Milestones M1-M4. Pflegevertrag fuer 24 Monate nach Abnahme: 38.000 EUR p. a.

### Rechte / IP

Saemtliche Arbeitsergebnisse / Quellcode gehen mit vollstaendiger Zahlung in das Eigentum der MMB ueber; ausgenommen UNITY-eigene Frameworks (Vorbestehendes IP), die als nicht-exklusive Lizenz dauerhaft unentgeltlich mitgeliefert werden. Veroeffentlichungen / Referenzen beduerfen der Zustimmung der MMB.

### Termine / Milestones

M1 Konzept (30.9.2023); M2 Prototyp (15.12.2023); M3 Pilotbetrieb 3 Monate bei ThyssenKrupp Steel Europe AG (31.3.2024); M4 Abnahme und Produktivsetzung (30.6.2024).

### Unterschriften

Ort, Datum: Koeln / Paderborn, den 14. Juli 2023

_________________________            _________________________
Sandra Becker / Michael Weber                          Dr. Brigitte Kupke
GF / F&E                          Vorstand
Halbreiter Maschinenbau GmbH                       UNITY Innovation Alliance AG