# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Cloud-Strategie 2024-2026

### Zweck und Geltungsbereich

Die Cloud-Strategie der Halbreiter Maschinenbau GmbH definiert das Zielbild und den Migrationspfad fuer die Cloud-Nutzung in den Jahren 2024 bis 2026. Sie wurde durch die Geschaeftsfuehrung am 14. Januar 2024 verabschiedet.

### Zielbild (»Cloud Smart«)

»Cloud Smart« anstelle »Cloud First«: pro Anwendung wird situativ entschieden.

Multi-Cloud bevorzugt: Azure (M365 + IaaS DACH), Salesforce (CRM/Service), SAP (S/4-Hyperscaler ab 2026 evaluierend).

On-Premise bleibt fuer Produktions-OT, Engineering-Daten (PDM) und sensible IP.

Verschluesselung: Kundenschluessel (BYOK) wo verfuegbar.

### Migrationsroadmap

| Phase | Zeitraum | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 1. Foundation | Q1-Q2/2024 | Azure Landing Zone, Conditional Access, Defender for Cloud |
| 2. Produktivitaet | Q2-Q3/2024 | Vollmigration M365 E5 (inkl. Defender, Purview) |
| 3. Branch & DR | Q3-Q4/2024 | Azure VPN, DR-Lite fuer SAP via ASR |
| 4. SAP Roadmap | 2025-2026 | Rise with SAP Optionspruefung mit BDO |
| 5. Datenarchitektur | 2026 | Data Fabric Pilot (Synapse / Fabric) |

### Governance

Cloud Center of Excellence (CCoE) ab Q2/2024 (Holger Brinkmann + 2 Architekten).

Policies: Naming, Tagging, Cost Mgmt, FinOps-Reporting monatlich.

Sicherheitskontrollen: ISO/IEC 27017 + 27018 als Referenz.

Datenklassifikation: Microsoft Purview (4 Klassen) verbindlich.

### Budget

Investitionsplanung 2024: 280 TEUR (CapEx) + 420 TEUR (OpEx). Konsolidierte Cost-Optimierung in 2025 (Ziel: -10 % Run-Kosten Identity/M365).

### Verantwortlichkeit, Pflege und Schnittstellen

IT-Leitung: Holger Brinkmann (h.brinkmann@halbreiter-maschinenbau.de). Stellvertretung: Andreas Klein (Infrastruktur). Pflege dieses Dokumentes erfolgt mindestens jaehrlich oder anlassbezogen bei wesentlichen Aenderungen der IT-Landschaft, der regulatorischen Anforderungen oder der Geschaeftsprozesse. Freigabe durch die Geschaeftsfuehrung (Klaus Mueller, CEO). Schnittstellen bestehen zum ISMS-Rahmenwerk (Richtlinie COMP_007), zum Notfallplan Produktionsausfall (Ordner 09) sowie zum Risikomanagement (Risikoregister Ordner 09). Verteiler: Geschaeftsfuehrung, Bereichsleiter IT, Bereichsleiter Compliance, Betriebsrat, Datenschutzbeauftragter. Archivierung im DMS (M-Files) gemaess Aufbewahrungsfristenkatalog der Halbreiter Maschinenbau GmbH. Rueckfragen zu Inhalt oder Anwendung an it-support@halbreiter-maschinenbau.de.