# Brennhagen Software GmbH

Lyonel-Feininger-Strasse 28, 80807 Muenchen  |  HRB 319872, Amtsgericht Muenchen

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Intercompany Quartalsbericht RSG Q1/2020

Intern - Bericht der Geschaeftsfuehrung RSG an die Konzern-Steuerung Brennhagen Elektronik AG

### Berichtsuebersicht

Berichtsperiode: Q1/2020
Berichtende Gesellschaft: Brennhagen Software GmbH, Muenchen (HRB 319872)
Berichtsempfaenger: COO REA (Dr. Thomas Weber), CFO REA (Laura Bauer), Group Controlling (F. Maier)
Berichtsverfasser: Dr. Klaus Kessler (GF RSG), Christine Weidinger (Controlling RSG)
Stand: Ende Q1/2020

### Finanz-Kennzahlen RSG (2020)

| Kennzahl | Q1/2020 | Vorjahr (PY) | Abweichung % |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz (Mio. EUR) | 13.8 | 12.7 | +8,7 % |
| EBIT (Mio. EUR) | 1.95 | 1.66 | +17,6 % |
| EBIT-Marge (%) | 14.1 % | 13.3 % | +0,9 pp |
| Mitarbeiter (FTE, Periodenende) | 291 | 273 | +6 % |
| Konzern-IC-Anteil am Umsatz | ca. 35 % | ca. 32 % | +3 pp |

### Operative Entwicklung im Quartal

Im Q1/2020 verzeichnete die Brennhagen Software GmbH eine planmaessige Geschaeftsentwicklung. Der Umsatz von 13.8 Mio. EUR liegt 2 % oberhalb des Budgetwerts und 8,7 % ueber dem Vorjahresquartal. Treiber sind insbesondere die OEM-Ramp-up-Projekte fuer ADAS-V4D und BMS-12. Die EBIT-Marge von 14.1 % entspricht dem Ziel (>= 14 %). Der Personalstand stieg auf 291 FTE durch gezielte Einstellungen im Bereich Senior Engineers / ASPICE-Leads.

### Hauptprojekte im Quartal

COVID-19 Reaktion: 100 % Home-Office ab 16.03., kein operativer Stillstand

ADAS-V4D PRJ-2021-002 Konzeptphase verzoegert (-3 Wochen) wg. Mercedes-Lockdown

ICP-3 Release 6.0 fuer BMW iX (Hauptanlauf) - planmaessiger SOP 28.03.

BMS-12 zweite VW-Plattform (ID.4) - Auftragseingang 8 Mio. EUR Laufzeit 2020-2024

### Risiken / Issues

Engpass bei Senior Embedded Software Engineers im Muenchner Arbeitsmarkt - 14 offene Vakanzen, durchschnittliche Time-to-Hire 4,5 Monate. Gegenmassnahme: Recruiting in Polen / Tschechien (Remote-Modell) sowie Hochschulkooperation TU Muenchen.

Verschiebung Mercedes-Benz Linienanlauf EQE um 4 Wochen (Hardware-Verzug bei Lieferant Continental) - geringe Auswirkung auf Q-Umsatz (< 0,3 Mio. EUR).

Lizenzkosten Vector CANoe / CANalyzer steigen 2020 um 6 % - bereits im Budget eingeplant.

### Ausblick Folge-Quartal

Das Folge-Quartal ist gut abgesichert; das Auftragspolster betraegt 24 Mio. EUR (Coverage > 1,4). Die EBIT-Marge sollte sich angesichts steigender Effizienz im Software-Engineering und der vollstaendigen Auslastung der HiL-Kapazitaeten weiter verbessern. Risiken: Lieferanten-Engpaesse bei OEM-Hardware sowie globale Mikrochip-Knappheit (Auswirkung auf RSG nur mittelbar ueber OEM-Linienanlauf-Termine).

### Genehmigung

Ort, Datum: Muenchen, den 30. Maerz 2020

_________________________            _________________________
Dr. Klaus Kessler                          Christine Weidinger
Geschaeftsfuehrer RSG                          Controlling RSG
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Software GmbH