# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Project Charter PRJ-2022-002 – InfoConnect Pro 4.0 (ICP-4) Generationenwechsel

Konzern-Innovationsprojekt Infotainment-Generation 4.0 (Folgegeneration ICP-3)

### Projekt-Kurzbeschreibung

Das Projekt PRJ-2022-002 (InfoConnect Pro 4.0, kurz »ICP-4«) ist die Folgegeneration des heutigen Infotainment-Moduls ICP-3 mit Sprung von Qualcomm Snapdragon 820A auf die Plattform Snapdragon Ride SA8775P (Aufrueststufe). Zielmaerkte: BMW Neue Klasse (SOP 2025), Mercedes MMA-Plattform (SOP 2026), Audi PPE/PPC (Option). Lead-Werk Serie: Brennhagen Polska Sp. z o.o. (Katowice, Linien 1 und 8). Software-Lead: Brennhagen Software GmbH (Muenchen).

### Projektziele

Time-to-Market: PPAP Submission B-Probe Q1/2024, SOP BMW Q2/2025

Performance-Sprung: GPU 3,5x, NPU 8x ggue. ICP-3 (Stichworte: AI-In-Cabin, AR-HUD)

Kostensenkung: Materialkosten -12 % je Einheit (BOM-Optimierung, Konzern-Sourcing)

Energieeffizienz: durchschnittliche Leistung -22 %, Standby -40 %

Cybersecurity: UNECE R155/R156 Compliance, ISO/SAE 21434 ab Tag 1

Plattform-Reuse: 75 % Software-Module aus ICP-3 / Yocto-Linux Basis

### Projektorganisation

Projektleitung: Dr. Petra Hollmann (kommend CTO ab 1.7.2024, vorerst als Programm-Sponsor). Operativer PM: Lars Wittmann (RSG, Lead Developer). Werk-Fuehrung (RPL Katowice): Marek Wojciechowski / Krzysztof Nowak. Qualitaet: Sabine Brand (REG Q-Leitung). Account-Lead BMW: Stefan Richter (CMO/BD). Steering Committee tagt monatlich; Stage-Gates G0..G6 gemaess Konzern-PEP.

### Meilensteinplan

| Gate | Inhalt | Zieltermin |
| --- | --- | --- |
| G0 | Project Kick-off / Charter Approval | Q3/2022 |
| G1 | Konzept / Architektur Review | Q1/2023 |
| G2 | Design Freeze Hardware (A-Probe) | Q3/2023 |
| G3 | Design Freeze Software (B-Probe) | Q1/2024 |
| G4 | Validierung (PPAP Submission) | Q3/2024 |
| G5 | SOP BMW Neue Klasse | Q2/2025 |
| G6 | Steady State / Closure | Q1/2026 |

### Budget und Ressourcen

Geplantes Projektbudget (CAPEX + OPEX): EUR 38,5 Mio. ueber 4 Jahre, davon EUR 14,8 Mio. CAPEX (Linien-Adaption Katowice Linien 1+8, Pruefstaende, Werkzeuge) und EUR 23,7 Mio. OPEX (Engineering RSG/REG, Software, Validierung). Headcount Spitzenlast: 86 FTE (davon 42 RSG, 18 REG, 14 RPL, 12 RCN-Aftermarket). Foerderpotenzial: BMBF Programm 'Auto-IT' geprueft (Antrag 02/2023).

### Freigabe

Project Charter ist freigegeben durch Vorstand (Anna Mueller CEO, Stefan Hoffmann CTO) am 18. August 2022 auf Vorstandssitzung VS-2022-08.

Ort, Datum: Stuttgart, den 18. August 2022

_________________________            _________________________
Anna Mueller                          Stefan Hoffmann
CEO Brennhagen Elektronik AG                          CTO Brennhagen Elektronik AG
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG