# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Mercedes-Benz QBR ECU-900 – Q1/2022 (Quarterly Business Review)

Kunde: Mercedes-Benz Group AG | Produkt: Powertrain-ECU Gen3 (ECU-900) | Werk: REG Heilbronn (Modulen) + RCZ Brno (Steckverbinder)

### Teilnehmer

Mercedes-Benz Group AG (MBZ):
- Dr. Sebastian Vogt (Director Powertrain Procurement)
- Daniel Wagner (Lead Buyer ECU)
- Dipl.-Ing. Sarah Brettmann (Quality Engineering Powertrain)

Brennhagen Elektronik AG / Toechter:
- Stefan Richter (CMO/BD, REA)
- Andreas Maier (Werkleiter REG, Hauptverantwortung ECU-900-Modul)
- Petr Novak (Werkleiter RCZ, Steckverbinder-Zulieferung)
- Eva Cerna (Q-Leitung RCZ)
- Sabine Brand (Q-Leitung REG)

### Performance Q1/2022

| KPI | Q1/2022 Ist | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Lieferperformance OTIF | 98,4 % | >98 % | GRUEN |
| Customer Complaints PPM | 12 PPM | <25 PPM | GRUEN |
| Kostenentwicklung (Preisreduktion p.a.) | -2,8 % | -3,0 % (LTA) | GELB |
| Reklamationen 8D (Stk.) | 1 | <2 | GRUEN |
| Qualitaetskosten (FCR + EFR) | 0,18 % Umsatz | <0,25 % | GRUEN |

### Highlights / Themen

PPAP-Approval Linie 2 RCZ Brno fuer neue MQS-12 Variante (200 V) erfolgt am 14.3.2022

Capacity-Aufbau fuer C-Klasse Hochlauf 2022/2023 (zusaetzliche 25 % Stueckzahl ab Q3/2022), CapEx 4,2 Mio. EUR in REG + 1,8 Mio. EUR in RCZ freigegeben

Kupferpreis-Pass-Through-Klausel ueber Q-Index aktiviert (rueckwirkend Q4/2021)

8D-Report 8D-2022-014 (Crimp-Hoehe out-of-spec, RCZ Brno) abgeschlossen, Root-Cause Werkzeugverschleiss, Werkzeug ersetzt, kein Field-Issue

Vorbereitung Carbon-Footprint-Disclosure CDP-Supplier 2022 (Scope 1+2 Werks-Brno)

### Roadmap / Naechste Schritte

Q2/2022: PPAP-Genehmigung 800 V-Variante fuer Hochleistungsmodelle. Q3/2022: Vertragsverlaengerung Rahmenliefervertrag ECU-900 (Laufzeit 2023-2027). Q4/2022: Pruefung Erweiterung Lieferumfang auf Stellantis-Plattform STLA Large (Synergien fuer RCZ).

Naechstes QBR: 24. Juni 2022 (Sindelfingen).

Hinweis: dieses Dokument liegt versehentlich im RCZ-Brno-Ordner, obwohl primaerer Lead REG Heilbronn ist; betrifft RCZ als Sub-Tier-1-Lieferant.

### Sign-off

Ort, Datum: Heilbronn, den 31. Maerz 2022

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Dr. Sebastian Vogt
CMO/BD                          Director Powertrain Procurement
Brennhagen Elektronik AG                       Mercedes-Benz Group AG