# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request ECR-2023-003 ADAS-V4D

Steuergeraete-Plattform ADAS-V4D - Aenderungsantrag (Software-Stack)

### ECR-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| ECR-Nr. | ADAS-V4D-ECR-2023-003 |
| Antragsteller | Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG Muenchen) |
| Plattform | ADAS-V4D (Radar Fusion Steuergeraet, Level-2/3) |
| Programm | Mercedes-Benz EQS-Refresh, Stellantis STLA Large |
| Eskalation an | CTO (S. Hoffmann; ab 1.7.2024 Dr. P. Hollmann) |
| Priority | P2 (geplant zur naechsten SOP-Phase) |

### Beschreibung der Aenderung

Software-Update der Radar-Fusion-Library V4.2.1 -> V4.3.0 (basierend auf ASPICE Level 3 Reifegrad). Erweiterung der Sensorfusion um zusaetzlichen Eingangskanal fuer einen 4D-Imaging-Radar (Continental ARS640) der zur 2024-Plattform verfuegbar wird.

Hauptlieferant Sensorik: Brennhagen Hungary Kft. (RHU Gyoer) - kein Hardware-Change auf Sensorseite erforderlich, ausschliesslich Firmware-Update in den RHU-Beschleunigungssensoren BES-5500.

### Auswirkungen

Software-Build RSG Muenchen: ca. 320 PT Mehraufwand (Lars Wittmann)

Validierung: zusaetzliche 14.000 km Roadtest erforderlich (Q3/2023)

RHU Gyoer Firmware-Update: 4-wochige PPAP-Wiederholung

Stueckkosten-Aenderung: -1,40 EUR pro Steuergeraet (Skaleneffekt Fusion)

Cybersecurity-Bewertung gem. ISO/SAE 21434 erforderlich (Re-Audit)

### Genehmigung

Genehmigt durch CCB (Change Control Board) am 8. August 2023 nach Pruefung der FMEA-Auswirkungen, der Cybersecurity-Implikationen (TARA-Aktualisierung) und der Kunden-Notifikationsanforderungen (Mercedes-Benz Customer Specific Requirements MBN). Die ECR umfasst weiterhin eine Re-Validierung der Funktionssicherheits-Anforderungen gem. ISO 26262 (ASIL-B) durch das Sicherheits-Team bei RSG Muenchen. SOP-Termin der neuen Version V4.3.0: 15. Januar 2024. Hardware-Lieferanten RHU und Continental wurden bilateral informiert; PPAP-Wiederholung fuer betroffene RHU-Sensorik startet 15. September 2023.

### Risikobewertung

Restrisiken: (a) Verzoegerung der Continental-ARS640-Lieferung um >4 Wochen wuerde den SOP-Termin gefaehrden; Mitigation: Lieferantengespraeche taktisch verschaerft, Penalty-Klauseln vereinbart. (b) Cybersecurity-Reauditing durch TUEV SUED kann zusaetzliche Funde generieren; Pufferzeit 2 Wochen vorgesehen.

### Unterschrift

Ort, Datum: Muenchen / Stuttgart, den 8. August 2023

_________________________            _________________________
Dr. Klaus Kessler                          Stefan Hoffmann
Werkleiter RSG                          CTO
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG