VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Quarterly Business Review Q1/2023 – BMS-12 Programm – Continental AG

### 1. Programm-Eckdaten

| Position | Angabe |
| --- | --- |
| Produkt | BMS-12 (BatteryMS-12, Batteriemanagementsystem EV) |
| Kunde / Tier-1 | Continental AG, Division Smart Mobility, Regensburg |
| End-OEM | Volkswagen AG (Plattform MEB+, Modell ID.7) |
| Volumen 2023 | ca. 480.000 Stueck (+18 % YoY) |
| Umsatz Q1/2023 | 62,4 Mio. EUR |
| DB1 / Marge | 21,8 % |

### 2. Operative KPIs Q1/2023

| KPI | Ziel | Ist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| OTD (On-Time-Delivery) | ≥ 98,5 % | 97,4 % | gelb |
| PPM-Niveau Feldausfall | ≤ 12 | 9 | gruen |
| IATF 16949-Audits | 0 major | 0 major | gruen |
| RMA-Quote | < 0,3 % | 0,21 % | gruen |
| FOR (First Out Right) | ≥ 96 % | 95,2 % | gelb |

### 3. Top-3 Themen

Lieferengpass MOSFET (Infineon) – Sonderlogistik bis KW 18, Sicherheitsbestand auf 12 Tage erhoeht, gemeinsamer Allocation-Call mit Continental wöchentlich.

Software-Release 12.4.0 (FOTA-Updatefaehigkeit) – Validierung beim OEM gestartet, Freigabe geplant fuer KW 24/2023.

Capacity Ramp-up Werk RPL Katowice – +25 % Linienkapazitaet bis Q3/2023, CAPEX 2,8 Mio. EUR genehmigt.

### 4. Forecast 2023

Auf Basis der aktuellen Take-rates und der bestaetigten Forecasts der Continental AG (rollierender 12-Monats-Forecast vom 14.03.2023) erwartet die Brennhagen Elektronik AG fuer das BMS-12-Programm einen Jahresumsatz von rund 268 Mio. EUR (Vorjahr: 228 Mio. EUR) bei einer DB1-Marge zwischen 20,5 % und 22,0 %. Risiken bestehen vor allem hinsichtlich der Halbleiter-Verfuegbarkeit (Power-Devices) und einer moeglichen Verschiebung des Modell-Anlaufs des ID.7-Long-Range.

### 5. Naechste Schritte

QBR Q2/2023 am 12. Juli 2023 in Regensburg (Continental-HQ).

Joint Cost-Down Workshop (Target: -3,5 % auf BoM, Effekt ab Q4/2023).

Lieferfreigabe SOP+ fuer Sicherheitsrelais-Variante (DR-12B).

Eskalations-Review bei wiederholtem OTD < 97 %.

### 6. Teilnehmer

Brennhagen Elektronik AG: Dr. Thomas Weber (COO), Stefan Richter (CMO/BD), Markus Pflanzer (Treasurer), Florian Maier (Controlling), Andreas Maier (Werkleiter REG).

Continental AG: Dr. Stefan Vogt (Head of EE-Architectures), Dr. Eva Linder (Procurement), Markus Renner (Quality), Lara Pfeiffer (Program Management).

Datum: 18. April 2023, Online (MS Teams).