# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Quarterly Business Review CON – Powertrain-ECU Gen3 (ECU-900) – 2022 Q4

Programm-Statusbericht zwischen Brennhagen Elektronik AG und Continental AG

### Teilnehmer

Brennhagen: Stefan Richter (CMO), Programm-Manager (n. n.), Qualitaetsleitung Sabine Brand (REG), Werkleiter Andreas Maier (REG Heilbronn), bei Bedarf Stefan Hoffmann (CTO) bzw. ab 1.7.2024 Dr. Petra Hollmann (CTO).

Kunde: Herr Dr. Henning Brungs (Strategic Purchasing Lead (Tier-2 Programme)), Herr Mehmet Yilmaz (SQE), Frau Annette Dreier (QMB-Werk).

Format: 4 Stunden Praesenz / hybrid; Quartalsrhythmus; Vorlage 5 Werktage vor Termin.

### Bezug

Programm CON-ECU-900-2022; Fertigungswerk Brennhagen Elektronik GmbH (REG), Heilbronn – Linie 2; SMD via RPL Katowice; SOP-Status Q4 2022; aktuelle Berichtsperiode: 2022 Q4.

### KPI-Uebersicht (Berichtsquartal)

| KPI | Ist | Ziel | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Liefermenge Quartal (Tsd. Einheiten) | 35.887 | 36.250 | OK |
| Umsatz Quartal (Mio. EUR) | 7.1 | 7.2 | OK |
| ppm (rollierend 3 Mon.) | 23 | < 25 | OK |
| On-Time-Delivery OTD (%) | 96.8 | > 98,5 | Watch |
| Offene ECRs | 4 | < 5 | OK |
| Offene 8D-Reports | 1 | 0-1 | OK |
| Forecast-Genauigkeit (+/- %) | 9.2 | < 10 | OK |

### Programm-Status

Das Programm CON-ECU-900 liegt im Quartal 2022 Q4 im Wesentlichen im Plan. Die geplante Liefermenge wurde mit 140 % der vereinbarten Menge erfuellt. Der Stueckpreis ist gemaess Vertrag stabil bei 198.50 EUR EXW. Material-Pass-Through fuer Halbleiter wurde quartalsweise abgerechnet (Bewegung +/- 0,8 % gegenueber Vorquartal).

### Qualitaet (8D / Reklamationen)

Im Berichtsquartal wurden insgesamt 2 8D-Reports erstellt; alle in Stufe D5 (Wirksamkeit der Massnahme) oder weiter fortgeschritten. Wesentliche Themen: Loetstellen-Toleranz an Power-MOSFET (geloest via DOE), Software-Bug Diagnose-Funktion (RSG-Patch v2.4.1), KLT-Beschaedigung Transport (Verpackungs-Re-Design mit Logistikpartner). Keine sicherheitsrelevanten Befunde, keine Feldausfaelle eskaliert.

### Logistik und Lieferperformance

OTD im Berichtsquartal 96.8 % (Ziel > 98,5 %). Sondertransporte: 2 (Vorquartal: 3), Kosten 18-32 TEUR – traegt Brennhagen. Frozen-Zone-Adherence durch Kunde 95 % (Ziel > 95 %); Auswirkungen auf Werks-Auslastung adressiert.

### Engineering Change Requests (ECR)

Offene ECRs: 4 (davon 2 in Bearbeitung, Rest in Angebotsphase). Wesentliche ECRs: ECR-001 Software-Update OTA-Capable (geplant Q2 2024), ECR-002 Connector-Wechsel (TE -> Molex, Re-PPAP), ECR-003 RoHS-konforme Loetzinn-Substitution.

### Forecast und Volumenplanung

Forecast Jahr+1 unveraendert 145.000 Einheiten (rollierend 12 Monate). Risikofaktoren: Halbleiter-Allokation TSMC N7/N5 (im Plan. jedoch ohne Puffer). BEV-Hochlauf Plattform CON (Risiko Verzoegerung +/- 1 Quartal). Brennhagen-seitig Werks-Kapazitaet bestaetigt durch Werkleiter A. Maier.

### Aktionspunkte (Action Items)

AI-1: Brennhagen sendet 8D-Status Reports der laufenden 8Ds bis +10 AT an Herr Mehmet Yilmaz

AI-2: Kunde liefert verbindliches Forecast-Update fuer 2022 H2 bis +20 AT

AI-3: Re-PPAP Connector-Wechsel (ECR-002) in Angebot bis +30 AT

AI-4: Joint Workshop Sondertransport-Reduktion in KW 54

AI-5: Naechster QBR-Termin 2023 Folge-Quartal

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den Q4-Ende 2022 + 14 AT

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Herr Dr. Henning Brungs
CMO / BD                          Strategic Purchasing Lead (Tier-2 Programme)
Brennhagen Elektronik AG                       Continental Aktiengesellschaft