# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Eskalationsbrief Lieferengpass Continental AG – 2022

Mitteilung gemaess Rahmenliefervertrag § 5 (Liefersicherheit) und Sofortmassnahmen

### Adressat

Empfaengerin:
Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover

Ansprechpartner Einkauf: Herr Dr. Henning Brungs (Strategic Purchasing Lead (Tier-2 Programme))
Werk / Bedarfsstelle: Werk Regensburg / Werk Babenhausen

Absender:
Brennhagen Elektronik AG, Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart
Verantwortlich: Stefan Richter (CMO / BD), Key-Account-Management OEM
In Kopie: Anna Mueller (CEO), Laura Bauer (CFO)

### Eskalationsanlass

Sehr geehrte/r Herr Dr. Henning Brungs,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Brennhagen Elektronik AG ab KW 35 2022 mit einer kritischen Liefer-Unterdeckung fuer die Programme ICP-3, BMS-12, ECU-900 (kombinierte Wirkung: ca. 18-22 % der vereinbarten Liefermenge) konfrontiert sein wird. Ursache: ausserordentliche Halbleiter-Allokation bei Infineon (AURIX TC39x) und NXP (S32K3) infolge der Wafer-Knappheit bei TSMC N7.

### Geplante Massnahmen Brennhagen

Krisen-Task-Force unter Leitung Stefan Hoffmann (CTO) ab sofort etabliert; Tagungsfrequenz: 2x woechentlich (Mo/Do, 14:00).

Sofortige Verhandlung mit Infineon und NXP fuer Aufstockung der Allokation (Standorte Dresden, Regensburg, Toulouse).

Aufbau Sicherheitsbestand auf 4 Wochen (Kosten ca. 8,5 Mio. EUR; vorab vom Vorstand genehmigt).

Pruefung Cross-Production zwischen REG Heilbronn und RPL Katowice (SMD).

Wertanalyse / Re-Design Eskalation: Pruefung alternativer MCUs (Renesas RH850, ST SPC58); ASPICE-Re-Validation und Re-PPAP Level 3 erforderlich (Zeitbedarf 12-16 Wochen).

### Bitten / Anforderungen an den Kunden

Verbindliche Bestaetigung der Mindest-Liefermengen je Programm bis +5 AT.

Prioritaeten-Festlegung Werke (welche Werke / Modelle absolute Vorrang haben).

Verzicht auf Sondertransport-Eskalation in betroffener Phase (Notbestaende).

Vorbehaltlich-Erklaerung Anwendung Liefer-Pönalen (sondergeregelt waehrend Eskalation).

Joint-Steering-Termin mit Geschaeftsleitung beider Parteien innerhalb 14 Tagen.

### Erwartete Auswirkungen

Wir gehen davon aus, dass die Engpass-Situation bis Q1 2023 geloest werden kann. Die Mindest-Liefermengen koennen mit hoher Wahrscheinlichkeit gehalten werden; eine vollstaendige Plan-Erfuellung haengt jedoch von der Allokations-Entwicklung am Halbleiter-Markt ab. Wir werden im 14-taegigen Rhythmus Status-Updates uebermitteln.

### Naechste Schritte

Wir bitten um umgehende Stellungnahme und ggf. die Vereinbarung eines Joint-Steering-Termins (Brennhagen-seitig: Stefan Richter CMO, Stefan Hoffmann CTO; Kunden-seitig: Herr Dr. Henning Brungs, Werkleitung). Anlagen: Liefer-Forecast je Programm (KW 35-52 2022), Stuecklisten der betroffenen Halbleiter.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 10. August 2022

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Stefan Hoffmann
CMO / BD                          CTO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG