VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Vorstandsmemo - Carbon Neutrality 2030

Konzern-Roadmap zur Klimaneutralitaet bis 2030 - Beschlussvorlage Vorstand

### Adressat / Verfasser

Adressat: Vorstand der Brennhagen Elektronik AG (Anna Mueller, Laura Bauer, Dr. Thomas Weber, Stefan Hoffmann), zur Kenntnis: Aufsichtsratspraesidium Dr. Klaus Steinbrueck (Vorsitz).
Verfasser: Dr. Robert Walther (CPO Operations, Sponsor Roadmap) in Abstimmung mit Florian Maier (Group Controller) und Christine Berger (Risk).
Datum: 7. Februar 2023
Status: Beschlussvorlage Vorstand (Sitzung 15.2.2023, TOP 5)

### Zielsetzung

Die Brennhagen Elektronik AG beabsichtigt, bis spaetestens 31.12.2030 in den Scopes 1 und 2 vollstaendige Klimaneutralitaet (Net-Zero) zu erreichen. Scope 3 (Lieferkette) wird mit dem Zielhorizont 2040 nachgelagert. Die Roadmap stuetzt sich auf die Vorgaben der SBTi (Science Based Targets initiative, 1,5-Grad-Pfad) und ist Bestandteil der CSRD-Berichterstattung ab Geschaeftsjahr 2024.

### Ausgangslage 2022 (Bilanz Scope 1+2, Mio. t CO2e)

| Standort | Scope 1 (direkt) | Scope 2 (Strom/Waerme) | Summe Scope 1+2 |
| --- | --- | --- | --- |
| REG Heilbronn | 0,012 | 0,041 | 0,053 |
| RSG Muenchen (Buero) | 0,001 | 0,008 | 0,009 |
| RPL Katowice | 0,018 | 0,062 | 0,080 |
| RCZ Brno | 0,009 | 0,033 | 0,042 |
| RHU Gyoer | 0,007 | 0,028 | 0,035 |
| RCN Shanghai | 0,002 | 0,011 | 0,013 |
| Konzern gesamt | 0,049 | 0,183 | 0,232 |

### Massnahmenpaket (Auszug)

#### § 1 Energiebezug (Scope 2)

(1) Sofortige Umstellung deutscher Standorte (REG, RSG, RHO) auf 100 %-Gruenstrom-PPAs ab 1.1.2024 (Ausschreibung Q2 2023, Lead Sabine Hartmann).

(2) Polen (RPL): PPA mit Onshore-Wind PL-Nord, 65 GWh/a, Vertragslaufzeit 10 Jahre, Verhandlungsfuehrung mit Tauron Polska Energia und PGE Energia Odnawialna.

(3) Tschechien (RCZ) und Ungarn (RHU): kombinierter PPA mit CEZ/MVM oder Marktbezug mit Herkunftsnachweisen (GoO/G-REX).

#### § 2 Eigenerzeugung

(1) PV-Aufdach REG Heilbronn: 4,8 MWp (Dachflaeche Werk 1+2), Investvolumen 4,2 Mio. EUR, ROI ca. 8 Jahre. Inbetriebnahme Q3 2024.

(2) PV RPL Katowice 3,2 MWp; pruefung Batteriespeicher 2 MWh.

(3) Kraft-Waerme-Kopplung Werk Brno: Pruefung BHKW 1,5 MWel mit Biomethan.

#### § 3 Scope 1 - Brennstoffe

(1) Umstellung Erdgas-Heizung REG/RPL auf elektrische Waermepumpen + industrielle Abwaermenutzung der SMD-Linien (Pilot 2024, Roll-out bis 2028).

(2) Fuhrpark: Umstellung Aussendienst-Fahrzeuge auf BEV bis 2026 (100 %).

#### § 4 Restemissionen

(1) Verbleibende Scope-1+2-Restmenge (Schaetzung 2030: < 10 % von 2022) wird ueber hochqualifizierte CO2-Removal-Zertifikate (CDR, Gold Standard / Verra VCS) kompensiert. Kein offsetting via fossiler Vermeidungsprojekte.

### Finanzieller Rahmen / Covenants-Bezug

Geschaetztes Capex 2023-2030: 48 Mio. EUR (davon 24 Mio. PV/PPA-Infrastruktur). Refinanzierung ueber ESG-Tranche bestehende Konsortialfinanzierung (Sustainability-Linked-Loan mit ±5 bp Margenanpassung gemaess Scope 1+2-KPI). Auswirkung auf Net-Debt/EBITDA-Covenant im Toleranzbereich (< 0,1 turn). Abstimmung mit Markus Pflanzer (Group Treasurer).

### Beschlussvorschlag

Der Vorstand beschliesst die Roadmap »Carbon Neutrality 2030« in der vorliegenden Fassung und beauftragt Dr. Robert Walther (CPO) mit der Umsetzung. Quartalsweises Reporting an den Aufsichtsrat (Pruefungsausschuss Prof. Dr.-Ing. Voss). Erste Massnahmen werden im Q1/Q2 2023 angestossen; CSRD-Berichtsreife bis 31.12.2024.

### Unterschrift Vorlage

Ort, Datum: Stuttgart, den Stuttgart, 7. Februar 2023

_________________________            _________________________
Dr. Robert Walther                          Florian Maier
Vorstand / CPO Operations                          Group Controller
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG