# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## IT-Change-Request ITSM-CR-2023-0019

### 1. Change Request — Kopfdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| CR-Nr. | ITSM-CR-2023-0019 |
| System | OneQMS (Q-Dokumentenmanagement, Veeva-basiert) |
| Antragsteller | Sabine Brand (Q-Konzern) |
| CAB-Datum | 2023-09-21 |
| Klassifikation | Standard Change, Risiko niedrig |
| Implementation-Window | Sa 30.09.2023, 22:00 – So 01.10.2023, 02:00 |
| Service-Owner | Florian Maier, Group Controller (IT-Sponsor Q-Apps) |
| Implementer | Veeva Vault Professional Services + Brennhagen IT-Q |
| Verbundene CAPA / Audit | CAPA-2023-0007 (IATF-Internes Audit KW36) |
| Aufwand (geschaetzt) | 2 PT IT + 0,5 PT Veeva + 0,5 PT QM (UAT) |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Ergaenzung eines Pflichtfeldes »Naechste Re-Bewertung« im SRM-Workflow (Lieferantenbewertung) zur Schliessung des CAPA-2023-0007. Hintergrund: das interne IATF-Audit 2023 hatte eine Major-Abweichung zur Klausel 8.4.2.4 festgestellt, wonach 14 von 47 produktiven Lieferanten nicht fristgerecht reevaluiert wurden. Mit der Ergaenzung eines harten Pflichtfeldes plus automatischer Eskalation 30 / 14 / 7 Tage vor Fristablauf an den jeweiligen Lieferantenmanager und dessen Stellvertretung wird dieser Befund systemisch geschlossen. Implementation durch IT-Team Q-Apps (Florian Maier) in Zusammenarbeit mit Veeva-Support. Test in QA-System bereits abgeschlossen (Testfall TC-CR-019-01 bis -07), UAT durch Sabine Brand am 18.09.2023 mit Pass-Status.

### 3. Risiko- und Rollback-Plan

Rollback via Konfigurations-Backup vor Deployment moeglich (Schritt 1 vor Deployment ist Snapshot der Workflow-Konfiguration). Keine Daten-Migration erforderlich, da die Aenderung das Datenmodell nur additiv erweitert (Default-Wert: heute + 365 Tage fuer Bestandslieferanten). Bei Produktionsproblem Rollback < 30 min moeglich. Service-Window faellt auf Wochenende mit erwartet 0 aktiven Nutzern; Notfall-Service-Hotline 0800-ROHRIG-IT ist besetzt.

### 4. Auswirkungen und Tests

| Aspekt | Ergebnis |
| --- | --- |
| Funktional (Pflichtfeld erscheint) | bestanden |
| Automatische Eskalations-Mails | bestanden, geprueft fuer alle 3 Stufen |
| Bestandsdaten-Migration | n. a. (additiv) |
| Performance | keine Degradierung gemessen |
| Berechtigungs-Modell | unveraendert (RBAC) |
| Schnittstelle zu SAP Ariba | kompatibel (REST API v3) |

### 5. Genehmigung CAB

Ort, Datum: Stuttgart, den 21. September 2023

_________________________            _________________________
Florian Maier                          Sabine Brand
Group Controller / IT-Sponsor Q                          Leitung QM Konzern
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG