# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Internes IATF-Audit Programmbericht 2022

### 1. Auditprogramm

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Programm-Nr. | IA-IATF-2022 |
| Auditzeitraum | KW 32 – KW 44 / 2022 |
| Lead-Auditor | Andreas Buehler (CAE, IATF/VDA-6.3-zert.) |
| Auditteam | 5 zertifizierte interne Auditoren (VDA 6.3 / IATF) |
| Auditierte Werke | REG, RPL, RCZ, RHU; Methoden-Audit RSG |
| Auditkriterien | IATF 16949:2016 Rev. 5; VDA 6.3 (P2-P7); OEM-CSR |
| Berichtsadressat | Vorstand, Konzern-Q, Audit Committee |

### 2. Auditplan

| Werk | Datum | Auditor | Klauseln / Schwerpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| REG Heilbronn | 04.-08.09.2022 | A. Buehler / S. Brand | alle, Schwerpunkt Klausel 8/9 |
| RPL Katowice | 11.-15.09.2022 | K. Rauch / M. Klima | alle |
| RCZ Brno | 18.-22.09.2022 | K. Rauch | Klauseln 4-10 |
| RHU Gyoer | 25.-29.09.2022 | M. Klima | Klauseln 4-10 |
| RSG Muenchen | 02.-06.10.2022 | A. Buehler | Methoden / Software-CSR / ASPICE |

### 3. Audit-Methodik

Die Audits wurden gemaess Process-Approach durchgefuehrt. Pro Werk waren 4 Auditmanntage angesetzt mit interdisziplinaerem Auditteam (Q, Engineering, Operations). Auditcheckliste basiert auf IATF-Auditor-Guide 5th Ed. und der konzerneigenen Checkliste IATF-CHK-23 (Rev. 04). Findings werden tagesgleich am Closing-Meeting kommuniziert und im OneQMS dokumentiert (Workflow IAU-2023-NNNN). Wirksamkeitspruefung ist Bestandteil des CAPA-Workflows.

### 4. Zusammenfassung Ergebnis

Insgesamt wurden 47 Findings festgestellt (0 Major, 9 Minor, 38 Hinweise). Schwerpunkt-Themen: Lieferanten-Re-Bewertung (Klausel 8.4.2.4), Pruefmittel-Identifikation (7.1.5.2.1), Trainingseffektivitaet (7.2), Aenderungsmanagement (8.5.6), Korrekturmassnahmen (10.2). Alle Minor-Findings wurden in CAPA ueberfuehrt (CAPA-2023-0001 bis -0020). Wirksamkeit der Massnahmen wird im Q1/2023 stichprobenartig nachgeprueft. Im Vergleich zum Vorjahr (2022: 51 Findings, 1 Major) ist ein deutlicher Reifegradgewinn zu verzeichnen. Empfehlung: Erweiterung des Trainings-Programms fuer Schichtleitungen sowie Visualisierung SPC-Karten an der Linie (Andon).

### 5. Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 15. Oktober 2022

_________________________            _________________________
Andreas Buehler                          Sabine Brand
Chief Audit Executive                          Leitung QM Konzern
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG