# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## QBR Quality Stellantis / BMS-12 — Q2 2023

### 1. Sitzungsrahmen

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Sitzung | Quarterly Business Review (QBR) Quality |
| Sitzungs-Nr. | QBR-STE-BMS-12-Q2-2023 |
| Datum | 15. Juni 2023 |
| Ort / Format | Stellantis N.V., Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden / hybrid (Teams) |
| OEM-Vertretung | Stellantis N.V., SQE: Dr. M. Kahler; Q-Director: B. Lasse; Engineering: Dr. F. Tritt |
| REA-Vertretung | Sabine Brand (Q-Konzern), Stefan Richter (CMO/BD), Account-Mgr T. Wolke, Werkleitung REG (Maier) |
| Produkt im Fokus | BatteryMS-12 (BMS-12) |
| Programm | Peugeot e-3008, DS9 |

### 2. KPI-Review

| KPI | Ziel | Ist Q2 2023 | Vorjahr | Trend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reklamations-ppm | < 25 ppm | 14 ppm | 21 ppm | verbessert |
| OTD (On-Time-Delivery) | > 98 % | 99,1 % | 98,2 % | aufsteigend |
| Sortenwechsel/Tag | — | 12 | 10 | stabil |
| 8D-Closure-Time | < 60 d | 47 d (Median) | 55 d | verbessert |
| CSL-Eskalationen aktiv | 0 | 0 | 1 | io |
| PPM Software-Defects | < 5 ppm | 2 ppm | 4 ppm | verbessert |
| NCR-Quote (open / closed) | — | 3 / 8 | 5 / 11 | verbessert |

### 3. Top-3-Themen aus OEM-Sicht

Roadmap Aenderungen ECN-2023-019 (Software v1.4, Re-PPAP geplant fuer KW40)

Risiko Halbleiterallokation (NXP TDA4VM); REA hat Pufferbestand fuer 12 Wochen

Joint-CIP zur Reduktion Loetstellenfehler um 30 % bis Q4/2023; Pilotprojekt REG Linie 4

### 4. Beschluesse und Aktionspunkte

Folgende Themen wurden besprochen und beschlossen: (i) Joint-CIP-Programm mit 6 Workshops in 2023/2024 (Kickoff 10.07.); (ii) Vorbereitung VDA-6.3-Lieferanten-Audit fuer Q3/2023 (Lead: Marlene Schubert); (iii) gemeinsamer Risiko-Workshop EOL-Migration auf neue Pruefadapter PAd-EOL-018; (iv) bilateraler Austausch Treasury/Procurement zu Liefervereinbarungen 2024/2025; (v) Naechste QBR am 12.09.2023 vor Ort REG Heilbronn inkl. Werksbegehung. Alle Aktionspunkte werden im OEM-Q-Portal getrackt; Status-Updates monatlich.

### 5. Unterschriften

Ort, Datum: Singaporestraat 92-100, den 15. Juni 2023

_________________________            _________________________
Dr. M. Kahler                          Sabine Brand
SQE                          Leitung QM Konzern
Stellantis N.V.                       Brennhagen Elektronik AG