# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request VW-ECR-2022-002 ADAS-V4D

### 1. Kopfdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| ECR-Nr. (VW) | VW-ECR-2022-002 |
| ECR-Nr. (REA intern) | REA-ECR-2022-002 |
| Sachnummer Kunde | VW-7N0907115-ADAS-V4D |
| Sachnummer REA | RAE-ADAS-V4D-A02 |
| Programm | VW MEB+ / ID.7 / Audi Q6 e-tron |
| Aenderungsgrund | Software-Update ASIL B (Radar-Calibration) v1.3 → v1.4 |
| Antragsdatum | 15. September 2022 |
| Wirksamkeitsdatum (SOP) | 02. Januar 2023 |
| Re-PPAP erforderlich | Ja (Level 3, Software-only Sample) |
| FuSi-Manager | Dr. Markus Hauser (RSG) |
| VW-SQE | Dr. M. Kahler |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Anpassung des Radar-Fusion-Algorithmus zur Verbesserung der Range-Estimation bei Nebelbedingungen (FOG-Use-Case) und unter starkem Regen (Heavy-Rain-Use-Case, > 50 mm/h). Aenderung der Software-Version von v1.3 auf v1.4 (Branch release/v1.4.0, Commit-ID a47b9c2). Keine Hardware-Aenderung; Bauteilliste und Sachnummer-Stammdaten bleiben unveraendert. Re-Verifikation gemaess ISO 26262:2018 (ASIL B) durch FuSi-Manager Dr. Markus Hauser (RSG); Re-Penetrationstest gem. ISO/SAE 21434 durch externes Lab. Re-PPAP nach AIAG 4th Ed. mit Schwerpunkt Software-Sample, Regressionstest-Bericht (7 200 Testfaelle, Coverage 96,4 %) und 30-Tage-Pilotlauf in VW-Werk Wolfsburg (200 Vorserienfahrzeuge).

### 3. Auswirkungen / Risiken

| Bereich | Auswirkung | Risiko | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Stueckkosten | keine | — | — |
| Lieferzeiten | vorgezogene Stillstandsphase Linie 4 fuer SW-Flash (2 x 4 h, KW 51/52) | moderat | Sondertaktung Linie 2 als Backup |
| Re-Validierung | Regressionstest, Pen-Test, 30-Tage-Pilot | moderat | Pruefslot DEKRA/BSI reserviert |
| OEM-Programmplan | kompatibel mit VW-Wave-Planning Wolfsburg | niedrig | VW-Programm-Manager bestaetigt |
| FuSi (ISO 26262) | Re-Argumentation Safety-Case Kap. 4.7 | niedrig | vorbereitet durch RSG FuSi-Team |
| Cybersecurity | Re-Argumentation Security-Case + TARA-Update | niedrig | ISO/SAE 21434 Re-Assessment KW43 |

### 4. Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 15. September 2022

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Dr. Markus Hauser
Leitung QM Konzern                          FuSi-Manager
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Software GmbH