# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## VDA-6.3-Prozessaudit Brennhagen Polska Sp. z o.o. 2023

### 1. Auditkopf

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Audit-Nr. | VDA63-RPL-2023-001 |
| Audit-Datum | 2023-10-09 bis 2023-10-12 |
| Audit-Typ | VDA 6.3 Prozessaudit (vollstaendig P2-P7) |
| Auditierter Bereich | Brennhagen Polska Sp. z o.o., Katowice (PL), gesamte Produktion |
| Lead-Auditor | Dipl.-Ing. Marlene Schubert, VDA-zert. Auditor-Nr. VDA-A-1873 |
| Co-Auditor | Dr. Jochen Krause, ZF Friedrichshafen (Kundenauditor) |
| Auftraggeber | ZF Friedrichshafen AG (Lieferantenfreigabe-Audit) |

### 2. Auditfeststellungen (Auszug)

| Element | Bewertung | Max | % |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 Projektmanagement | 85 | 100 | 85 % |
| P3 Produkt-/Prozessentwicklung-Planung | 88 | 100 | 88 % |
| P4 Realisierung Produkt-/Prozessentwicklung | 82 | 100 | 82 % |
| P5 Lieferantenmanagement | 78 | 100 | 78 % |
| P6 Prozessanalyse Produktion | 90 | 100 | 90 % |
| P7 Kundenbetreuung, Zufriedenheit, Service | 87 | 100 | 87 % |
| Gesamtbewertung | 510 | 600 | 85 % (A — gut) |

### 3. Findings

Ein Major Finding in P5.2.3 (Lieferanten-Re-Bewertung, siehe CAPA-2023-0007); zwei Minor Findings in P4.6.1 (Werkzeugfreigabe-Dokumentation unvollstaendig fuer Schicht C) und P5.1.4 (Lastenheft-Reviews mit Sub-Tier-Lieferanten teils nicht protokolliert). Drei Hinweise/Empfehlungen aus dem Bereich P6.5 (Visualisierung SPC-Karten an der Linie). Keine kritische Abweichung gefunden; Lieferantenfreigabe durch ZF wird empfohlen.

### 4. Massnahmenplan

| Nr. | Finding | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Major P5.2.3 — CAPA-2023-0007 schliessen | 2023-12-15 | in Bearbeitung |
| M2 | Minor P4.6.1 — Schicht C Werkzeugfreigabe-Workflow | 2023-11-30 | geplant |
| M3 | Minor P5.1.4 — Lastenheft-Review-Protokoll-Pflicht | 2023-11-15 | geplant |
| M4 | Hinweis P6.5 — Andon-Boards installieren | 2024-Q1 | in Planung |

### 5. Unterschriften

Ort, Datum: Katowice, den 12. Oktober 2023

_________________________            _________________________
Marlene Schubert                          Marek Wojciechowski
Lead-Auditor VDA 6.3                          Werkleitung
VDA QMC                       Brennhagen Polska Sp. z o.o.