# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Order (ECO) – ECU-900 005 (2023)

Aenderungsantrag mit Compliance- und Lieferketten-Auswirkungen

### ECO-Daten und Geltungsbereich

ECO-Nummer: ECU-900-005-2023. Antragsteller: Lars Wittmann (Lead Developer RSG Muenchen). Genehmigung: ECO-Board (CTO, Q-Leitung, Einkauf, Produktion REG, RSG). Geltung: alle laufenden ECU-900-Programme (VW MEB+, MQB-Evo; Stellantis CMP).

### Aenderungsbeschreibung

Wechsel des Mikrocontroller-Lieferanten von Infineon (TC397) auf NXP S32G3 zur Erhoehung der Lieferketten-Resilienz (Second-Source-Strategie) und Verbesserung der Funktional-Safety-Reifegrad (ASIL-D Native Lockstep). Software-Stack-Adaption Embedded Linux + AUTOSAR Adaptive.

### Compliance-Pruefungen

Funktionale Sicherheit ISO 26262: HAZOP-Re-Analyse erforderlich (Lead RSG Munich)

Cybersecurity ISO 21434: Threat-Re-Assessment erforderlich

ASPICE: System- und Software-Reifegrad re-evaluation Level 2-3

Exportkontrolle: NXP S32G3 Pruefung Dual-Use Annex I (BAFA-Beauftragte Dr. Berger)

PPAP: Re-PPAP-Level-3 erforderlich gegenueber VW/Stellantis

Kosten-Gating: BOM-Delta +1,80 EUR/Stk (Genehmigung CFO)

### Lieferanten-/Vertrags-Auswirkungen

Neuer NXP-Rahmenvertrag mit Allocation-Garantie 2024-2027 verhandelt (Volumen 12 Mio Stk Lifetime). Bestehender Infineon-Vertrag wird als Backup gepflegt (Last-Time-Buy-Option). Lieferanten-Compliance-Klauseln im neuen NXP-Vertrag entsprechen Konzern-Standard 2023 (Anti-Korruption, LkSG, Sanktionen, AuditRight).

### Genehmigung

ECO genehmigt am 18. Juli 2023 durch ECO-Board mit den Auflagen: (1) ASIL-D HAZOP-Re-Analyse bis 31.10.; (2) Re-PPAP gegenueber VW bis 15.12.; (3) BAFA-Pre-Check positiv erforderlich. Risiko-Reserven im Programmbudget gebildet.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 18. Juli 2023

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Lars Wittmann
CTO (bis 30.6.2024)                          Lead Developer RSG
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Software GmbH