VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Bericht der Konzernrevision – F E RSG 2022

Interne Revision gemaess IIA-Standards – Pruefungsjahr 2022

### Auftrag und Methodik

Die Konzernrevision (Internal Audit) der Brennhagen Elektronik AG hat im Berichtsjahr 2022 eine Revision des Bereichs »F E RSG« durchgefuehrt. Auftrag gemaess Audit-Plan, freigegeben durch den Pruefungsausschuss des Aufsichtsrats (Vorsitz Prof. Dr.-Ing. Voss). Pruefungsleiter: Andreas Buehler (Chief Audit Executive). Methodik: risikoorientierte Pruefung gemaess IIA-Standards (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) und IDW PS 320.

### Pruefungsumfang (Scope)

Pruefung des Forschungs- und Entwicklungsbereichs der RSG Brennhagen Software GmbH, Muenchen, insbesondere im Hinblick auf Projekt-Charter-Prozesse, Stage-Gate-Reviews, ASPICE-Konformitaet, IP-Management und Lieferanten-Compliance (Open-Source-Software).

### Pruefungsschwerpunkte

Projekt-Charter und Stage-Gate-Disziplin (Gate 0-Gate 4)

ASPICE Level 2/3 Assessment-Status pro Projekt (ICP-3, BMS-12, ADAS-V4D, ECU-900)

IP-Management: Erfinder-Meldungen, Patentantraege (Boehmert & Boehmert)

Open-Source-Compliance (FOSSology-Scans, OSS-Reviewboard)

Personalkostenverrechnung Konzerntoechter (TP-Konformitaet)

### Wesentliche Feststellungen

Zwei moderate Findings: (1) ASPICE-Level-2-Assessment fuer BMS-12 verzoegert (Plan Q3, Ist Q4); (2) Open-Source-Inventar von 11 Komponenten zeigt 3 Lizenzen mit Copyleft-Risiko (GPL v2) – Reviewboard-Entscheidung steht aus. Erfinder-Meldungen termingerecht. Keine wesentlichen Maengel.

### Empfehlungen und Massnahmen

#### § 1 ASPICE-Roadmap

(1) Beschleunigung des ASPICE-Level-2-Assessments BMS-12 in Zusammenarbeit mit Kugler Maag; Verbindliche Meilenstein-Reviews durch RSG-GL und Vorstands-CTO.

#### § 2 Open-Source-Compliance

(1) Reviewboard-Entscheidung zu GPL-v2-Komponenten zu treffen (Trennung Userspace vs. Linker, ggf. Re-Implementation oder Lizenzwechsel) – Deadline 60 Tage.

#### § 3 TP-Konformitaet RSG-Personalverrechnung

(1) Local-File / Verrechnungspreis-Dokumentation aktualisieren; Markup auf Personalkosten beibehalten (Cost-plus 8 %); Validierung durch Group Tax (Dr. Berger).

### Stellungnahme der Fachabteilung

Die geprueften Bereiche haben die Feststellungen anerkannt und sich zur Umsetzung der Empfehlungen verpflichtet. Detaillierter Massnahmenplan im Tracking-Tool (Konzern-Revisions-Datenbank »Audit Hub«); Follow-up durch Konzernrevision binnen 6 Monaten.

### Gesamtbewertung

Das interne Kontrollsystem im Bereich F E RSG wird insgesamt als »weitgehend angemessen« bewertet. Die identifizierten Findings sind als »minor« bzw. »moderate« einzustufen; keine wesentlichen Schwaechen (»significant deficiencies«) festgestellt.

### Verteiler

Vorstand REA (CEO, CFO, COO, CTO), Compliance Officer Dr. Constanze Behrens, externer Wirtschaftspruefer KPMG (Dr. Brand) im Rahmen des Audit-Universe-Briefings, Pruefungsausschuss Aufsichtsrat.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 15. November 2022

_________________________            _________________________
Andreas Buehler                          Bereichsverantwortliche/r
Chief Audit Executive (CAE)                          Geprueft
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG