# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## IT Change-Request CHG-2023-0015 - Teamcenter PLM Upgrade auf TC 14.2.0.4

ITSM ServiceNow / ITIL-4 Change Management

### 1. Change-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Change-Nummer | CHG-2023-0015 |
| Titel | Teamcenter PLM Upgrade auf TC 14.2.0.4 |
| Beantragt durch | Andreas Behrens, Lead IT-Architekt |
| Genehmigt durch (CAB) | Christian Roeder, Head of Group IT Operations / Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO) |
| Implementer | ITOps Team / SAP CoE |
| Risiko-Klasse | Mittel |
| Change-Typ | Normal |
| Status | geplant |
| Geplantes Wartungsfenster | 16.-18.06.2023 (Wochenende) |
| ITSM-Ticket | ServiceNow CHG0015-2023 |
| Affected CIs | ca. 12 - 480 CI je nach Change |
| Bezug zu Major Incident | — |

### 2. Beschreibung und Begruendung

Upgrade der Produktiv-Umgebung von TC 14.1 auf TC 14.2.0.4 inkl. Active Workspace 6.2. ABAP-RFC-Anbindung an SAP MM bleibt unveraendert.

Der Change ist Bestandteil der konzernweiten IT-Roadmap 2023 (Lenkungskreis IT-Strategie vom 09.02.2023, TOP 4). Die Aenderung wurde gemeinsam mit dem zustaendigen Fachbereich abgestimmt; das Service-Level wird durch das geplante Wartungsfenster nicht ueber das SLA-Limit (99,5 % Verfuegbarkeit) hinaus belastet.

### 3. Risikoeinschaetzung

Die Risikobewertung erfolgte gemaess ITIL-4 Risikomatrix der Brennhagen Elektronik AG (Stand 03/2023). Wesentliche Risiken: (a) Verfuegbarkeitsverlust durch fehlgeschlagene Implementation; (b) Datenkonsistenz bei verbundenen Systemen (insb. SAP <-> MES <-> PLM); (c) regulatorische Anforderungen aus IATF 16949, TISAX, ISO 27001-Vorbereitung. Mitigation: vollstaendiger Rollback-Plan, Vier-Augen-Freigabe durch CAB, vorab Test in QAS-Mandant 200, Monitoring durch SIEM (Microsoft Sentinel) im erweiterten Modus.

### 4. Rollback-Plan

| Schritt | Aktion | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| R-1 | Pre-Change Snapshot Veeam / SAP Backup ueber DB13 | Infra-Team |
| R-2 | Validierung Snapshot-Konsistenz (CRC, Restore-Test) | Infra-Team |
| R-3 | Bei Abbruch innerhalb Wartungsfenster: Wiederherstellung Stand Pre-Change | ITOps |
| R-4 | Eskalation an Major-Incident-Manager (Vinod Kumar) bei MTTR > 60 min | MIM |
| R-5 | Post-Mortem im naechsten CAB-Meeting | CAB-Chair |

### 5. Test- und Freigabekriterien

Akzeptanz-Kriterien: alle Smoke-Tests im Mandanten 200 (QAS) bestanden; SAP TR (Transport-Request) fehlerfrei importiert (RC <= 4); kein Anstieg der Tickets im ServiceNow-Dashboard innerhalb 24 h nach Produktivnahme (Schwellwert: 10 % ueber Baseline). Performance-KPI Latenz Dialogtransaktion < 800 ms (Mittelwert).

### 6. Kommunikation

Vorab-Information an Key-User-Verteiler (sap-keyuser@brennhagen-elektronik.de, ca. 240 Empfaenger) 7 Tage vorher; Status-Mail an Vorstand (Dr. Thomas Weber, COO) bei Risiko-Klasse 'Hoch'; Post-Implementation-Review im naechsten Lenkungskreis IT-Steering Committee (monatlich Mittwoch 14:00).

### 7. Freigabe CAB

Ort, Datum: Stuttgart, den kalenderwoechentlicher CAB Donnerstag 10:00

_________________________            _________________________
Christian Roeder                          Frank Eisermann
Head of Group IT Operations                          CISO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG