# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## IT Patch-Protokoll PATCH-2023-0004

Vulnerability- und Patch-Management

### 1. Patch-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Patch-Protokoll-Nr. | PATCH-2023-0004 |
| Titel | Windows Server Cumulative Update April 2023 |
| Hersteller / KB | KB5025229 / KB5025230 |
| Scope (CIs) | 612 Windows Server 2019/2022 (alle Werke + RZ Stuttgart, RZ Heilbronn) |
| Wartungsfenster | 21.04.2023 22:00 - 22.04.2023 06:00 MESZ |
| Change-Referenz | CHG-2023-0005 |
| Verantwortlich (Patch-Manager) | Vinod Kumar, IT Operations |
| Eskalations-Kontakt | Christian Roeder, Head of Group IT Operations |
| CISO-Sign-off (sicherheitsrelevant) | Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO) |
| Status | abgeschlossen |

### 2. CVSS- und CVE-Bewertung

Die Sicherheitsrelevanz der adressierten Schwachstellen wurde gemaess CVSS 3.1 bewertet. Schwachstellen mit Score >= 7,0 (High/Critical) werden gemaess Konzernrichtlinie KR-SEC-12 (Vulnerability Management) innerhalb von 30 Kalendertagen produktiv eingespielt; Critical (>= 9,0) innerhalb von 14 Tagen. Externes Vulnerability-Reporting erfolgt durch CrowdStrike Spotlight; interne Validierung durch Tenable.io. Verantwortlich CISO Frank Eisermann.

### 3. Vorbereitung

Test im Staging-Cluster STG-01 (Stuttgart) am Vortag des Wartungsfensters. Snapshot-Sicherung aller betroffenen VMs ueber Veeam B&R 12 (Job 'Werk-Heilbronn-Critical' bzw. 'RZ-Stuttgart-T0'). Pre-Check-Skript (PowerShell ps-precheck.ps1, intern auf GitHub Enterprise gepflegt) ergab keine Auffaelligkeiten. Kommunikation an Key-User 5 Tage vorher; OT/Produktions-IT (Werke) explizit ueber separate Mailingliste 'ot-coord@brennhagen-elektronik.de' informiert.

### 4. Durchfuehrung

| Schritt | Beginn | Ende | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Check | 21.04.2023 22:00 | +0:15 | OK |
| Snapshot / Backup | +0:15 | +0:45 | OK, Veeam Job-ID 8842 |
| Patch-Import / Reboot Welle 1 | +0:45 | +1:30 | OK |
| Patch-Import / Reboot Welle 2 | +1:30 | +2:30 | OK |
| Smoke-Tests (Login, Dialog, Batch) | +2:30 | +3:00 | OK |
| Freigabe ProductionGo-Live | +3:00 | +3:15 | freigegeben |

### 5. Auffaelligkeiten und Massnahmen

Waehrend des Patch-Fensters traten keine kritischen Auffaelligkeiten auf. Geringfuegige Warnungen in Microsoft Sentinel (3 Events Severity Low) wurden vom SOC (Sopra Steria, 24/7) gepruefte und als False-Positive klassifiziert. Eine ausstehende Re-Konfiguration des Lastenausgleichs (F5 BIG-IP) wurde als Folge-Ticket INC2023-0814 erfasst. Die Verfuegbarkeit der betroffenen Services lag im Berichtsmonat bei 99,87 % (SLA-Ziel 99,5 %).

### 6. Bestaetigung

Ort, Datum: Stuttgart, den 21.04.2023

_________________________            _________________________
Vinod Kumar                          Frank Eisermann
IT Operations Patch Manager                          CISO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG