VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Konzern-IT-Risikobericht 2023

REA-IT-RISK-2023

### Berichtskopf

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Berichtstitel | Konzern-IT-Risikobericht 2023 |
| Berichtsperiode | Geschaeftsjahr 2023 |
| Erstellt durch | Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO), Dr. Karin Lehnhardt, CIO (extern beauftragt, BTC AG) |
| Adressat | Vorstand, Aufsichtsrat-Pruefungsausschuss (Prof. Voss) |
| Status | freigegeben durch Vorstand am 24.10.2023 |

### 1. Methodik

Bewertung gemaess BSI 200-3 (Risikoanalyse) und ISO 27005. Risiko-Score = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenshoehe (5x5-Matrix). Eintrittswahrscheinlichkeit (1-5): sehr unwahrscheinlich - sehr wahrscheinlich. Schadenshoehe (1-5): unerheblich - existenzbedrohend (Schwelle 25 Mio. EUR).

### 2. Top-10 IT-Risiken 2023

| Nr. | Risiko | Score | Eigentuemer | Status / Massnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ransomware-Befall Werks-IT (Produktionsstillstand) | 20 (hoch) | Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO) | CrowdStrike, Air-Gap-Backup, BCM-Tabletop 11/2023 |
| R-02 | Ausfall SAP S/4HANA P01 > RTO 4 h | 16 (hoch) | Dr. Stefan Lichter, Head of SAP Center of Excellence | Azure Migration, Geo-Redundanz Phase 5 2026 |
| R-03 | Schluesselpersonen-Risiko (CISO, SAP CoE, Architekt) | 12 (mittel) | HR (Vollmer) | Nachfolgeplanung, Cross-Training laufend |
| R-04 | OT/IT-Konvergenz - unzureichende Segmentation in Bestandswerken | 12 (mittel) | Behrens / Werkleitungen | OT-Audit 2024 geplant |
| R-05 | Cloud-Lieferanten-Konzentration Microsoft (EA) | 10 (mittel) | Dr. Karin Lehnhardt, CIO (extern beauftragt, BTC AG) | Sekundaer-Cloud AWS in RSG, Exit-Strategie dokumentiert |
| R-06 | Datenschutz-Vorfall (DSGVO) | 10 (mittel) | DSB (Holz) | DLP Purview, Awareness, AVV-Inventar |
| R-07 | Ungesteuerte KI-Tools (Schatten-IT) | 9 (mittel) | Dr. Karin Lehnhardt, CIO (extern beauftragt, BTC AG) | KI-Richtlinie 03/2024 in Vorbereitung |
| R-08 | Lieferketten-Cyber-Risiko (Software-Supply-Chain) | 8 (mittel) | Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO) | SBOM-Pflicht ab 2024, Software-Lieferanten-Audit |
| R-09 | Verlust technischer SAP-ABAP-Kompetenz | 8 (mittel) | Dr. Stefan Lichter, Head of SAP Center of Excellence | Accenture-Partnerschaft, Junior-Programm |
| R-10 | Quantum-Computing-Bedrohung (langfristig) | 6 (gering) | Frank Eisermann, Head of IT Security (CISO) | PQC-Roadmap ab 2025 (Beobachtung) |

### 3. Veraenderungen ggue. Vorjahr

R-01 (Ransomware) bleibt Risiko Nr. 1; Score unveraendert hoch trotz verbesserter Massnahmen, da Bedrohungslage steigt (Lockbit 3.0, Royal). R-07 (KI-Tools) neu im Register. R-05 (Cloud-Konzentration) weiterhin im Beobachtungsmodus, da Microsoft EA bis 2025 laeuft.

### 4. Schaeden und Vorfaelle 2023 (Auszug)

13 erfasste Sicherheitsvorfaelle, davon 3 Severity High; kumulierter direkter Schaden ca. 56.000 EUR; kein wesentlicher Reputationsverlust; keine OEM-Meldepflicht ausgeloest.

### 5. Massnahmenplan

Investitionsbedarf 2024-2026 fuer IT-Sicherheit: 2,4 Mio. EUR (Capex) + 1,8 Mio. EUR p.a. (Opex). Schwerpunkte: Zero-Trust-Erweiterung, SAP-GRC-Erweiterung, OT-Security-Programm, Cyber-Insurance-Erhoehung.

### 6. Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 24.10.2023

_________________________            _________________________
Frank Eisermann                          Dr. Thomas Weber
CISO                          COO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG