# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## SAP S/4HANA - Konzern-Systemdokumentation und Rollout-Roadmap (Project NEXUS)

REA-SAP-S4-2022

### Dokumentenkontrolle

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Titel | SAP S/4HANA - Konzern-Systemdokumentation und Rollout-Roadmap |
| Kuerzel | REA-SAP-S4-2022 |
| Version | 2.2 |
| Verantwortlich | Dr. Stefan Lichter, Head of SAP Center of Excellence |
| Implementierungspartner | Accenture (Lead, Vertragsvolumen ca. 12 Mio. EUR Multi-Year) |
| Stand | Dezember 2022 (Rollout-Phase 2) |

### 1. Programmuebersicht

Konzernweite S/4HANA-Migration auf Basis SAP S/4HANA 2022 (FPS02). Programmname 'PROJECT NEXUS'. Programm-Sponsor Laura Bauer (CFO), Programm-Manager Dr. Stefan Lichter (SAP CoE), Lead-Partner Accenture (Programm-Direktorin Birgit Kaltenmark). Phasen-Plan: Phase 1 (2022) Aufsetzen Konzern-Template; Phase 2 (2023) Pilot Heilbronn FI/CO; Phase 3 (2024) Rollout Polen, Tschechien, Ungarn; Phase 4 (2025) Rollout Asien (RCN Shanghai) und finale Module; Phase 5 (2026) Optimierung, KI/IBP, Hyperautomation.

### 2. Technische Architektur

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| SAP S/4HANA Version | 2022 FPS02 (Initial), Upgrade-Plan auf 2023 in 2024 |
| Datenbank | SAP HANA 2.0 SPS07, in-memory, 24 TB Hauptspeicher |
| Hosting | Microsoft Azure Germany West Central (M192ms_v2, Pilot-Mandant); On-Prem fuer Produktiv-Mandant 100 bis Ende 2023 |
| Mandanten | 100 Produktiv, 200 QAS, 300 DEV, 900 Schulung |
| Module aktiv | FI, CO, MM, SD, PP, PM, QM, EWM, WM, BPC (Konsolidierung) |
| Erweiterungen | Group Reporting (Konsolidierung), Central Finance Pilot, Cloud-Connector zu SuccessFactors |

### 3. Mandanten- und Konzernstruktur

Im SAP S/4HANA werden alle 7 Konzerngesellschaften abgebildet (REG, RSG, RPL, RCZ, RHU, RCN, RHO). Konzernwaehrung EUR, lokale Berichtswaehrungen werden parallel gefuehrt (PLN, CZK, HUF, CNY). IFRS-Bilanzierung im Konzernkontenplan (Anpassung gemaess REA_IFRS_Bilanzierungsrichtlinie 2022). Group Reporting (Konsolidierung) ab Geschaeftsjahr 2024 produktiv geplant.

### 4. Sicherheit (SAP-GRC)

SAP GRC Access Control 12.0 (Risikoanalyse, Provisionierung, Notfalluser-Mgmt), SAP GRC Process Control 12.0 (IKS), SAP GRC Risk Management. SoD-Regelwerk ca. 4.200 kritische Risiko-Definitionen (SAP-Standard + 280 konzernspezifische). Quartalsweise SoD-Reviews.

### 5. Betrieb

Operativer Betrieb durch Konzern-Basis-Team (12 FTE) + Accenture Managed-Service (24/7 SLA). Patching quartalsweise. SAP-Solution-Manager 7.2 als zentrales Werkzeug fuer ChaRM, EWA, Monitoring.

### 6. Kosten

Gesamtprogrammkosten 'NEXUS' geschaetzt 26 Mio. EUR (Capex + Opex 2022-2026), davon 14 Mio. EUR Capex (aktivierungsfaehige Eigenleistungen + Lizenzen) gemaess IAS 38. Genehmigt durch Vorstand am 08.02.2022 und Aufsichtsrat (Beschluss 15.02.2022).

### 7. Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 14.12.2022

_________________________            _________________________
Dr. Stefan Lichter                          Laura Bauer
Head of SAP CoE                          CFO / Programm-Sponsor
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG