# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## CAPA-Report Nr. 2023/0004 – Konzern-QMS / Real Estate Compliance

Corrective and Preventive Action; Trigger: ISO 14001-Auditfeststellung Werk Heilbronn

### Identifikation und Trigger

CAPA-Nr.: 2023/0004. Bereich: Konzern-QMS / Real Estate. Trigger: Major-Findings (2) und Minor-Findings (4) aus der ISO 14001:2015-Ueberwachungsauditierung 2023 durch TUEV SUED Management Service GmbH (Lead Auditor: Dipl.-Ing. Andrea Vogt). Datum Trigger: 12. Juni 2023. Werk: REG Heilbronn (primaer); Standort-Folgewirkung: Stuttgart HQ, Muenchen, Katowice. Verantwortlich: Sabine Hartlieb (Real Estate Officer) in Abstimmung mit Andreas Buehler (CAE, Group Internal Audit) und Sabine Brand (Q-Leitung REG).

### Sachverhalt

(1) Major: Energieverbrauchs-Reporting der Werke nicht durchgaengig nach ISO 50001 konsolidiert; vier Standorte (Brno, Gyoer, Katowice, Shanghai) liefern Daten in uneinheitlichen Formaten (Excel-Templates verschiedener Generationen). Konzern-EHS-Reporting im Geschaeftsbericht 2022 (Brennhagen Elektronik AG) konnte nur durch manuelle Korrekturen erstellt werden.

(2) Major: Gefahrstoffkataster in Heilbronn nicht tagesaktuell (Verzug 11 Wochen). Sicherheitsdatenblaetter fuer 23 Substanzen fehlten im SAP EHS Modul.

(3) Minor x4: Lueftungsfilterprotokolle Lueckenhaft (2/12 Monate fehlen); Notausgangsbeschilderung in Halle 2 teilweise verblasst; PSA-Schulungs-nachweise von 6 Mitarbeitern nicht im Schulungssystem (Cornerstone) eingebucht; Begehungs-Checklisten nutzen alte Vorlage Version 2.1 statt 3.0.

### Ursachenanalyse (Root Cause)

#### § 1 5-Why-Analyse Major 1 (Energie-Reporting)

(1) Why 1: Standorte reporten in unterschiedlichen Excel-Formaten – warum? Konzern-Vorlage 3.0 wurde in 2022 ausgerollt, nicht alle Standorte umgestellt.

(2) Why 2: Umstellung verzoegert – warum? Standortleitungen erhielten kein verbindliches Roll-out-Schreiben mit Frist und Verantwortlichkeit.

(3) Why 3: Roll-out ohne klare Eskalationspfade – warum? Im Konzern-EHS-Programm 2022 war Real-Estate-Energie-Reporting nicht als Pflicht-Workstream definiert.

(4) Why 4: Pflicht-Workstream gefehlt – warum? Programmplanung 2022 erfolgte vor Inkrafttreten ESRS (Sustainability Reporting), neue Anforderungen wurden nicht in den Zielkatalog aufgenommen.

(5) Why 5 (Root Cause): Fehlende Schnittstelle Sustainability-Reporting <-> Real-Estate-Reporting im Konzern-Governance-Modell.

#### § 2 Root Cause Major 2 (Gefahrstoffkataster Heilbronn)

(1) Personalwechsel im EHS-Team Heilbronn (Abgang QA-Officer Februar 2023; Nachbesetzung erst Juni 2023). Uebergabe der Pflege-Verantwortung fuer SAP EHS nicht formalisiert; keine Vertretungsregelung.

### Massnahmen (Korrekturen und Vorbeugung)

| CAPA-Nr. | Massnahme | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/0004-C1 | Konzern-EHS-Reporting-Template 3.0 verbindlich ausrollen; alle 7 Standorte umstellen | S. Hartlieb / EHS-Lead jedes Werk | 30.11.2023 | in Umsetzung |
| 2023/0004-C2 | SAP EHS Gefahrstoffkataster Heilbronn aufholen und tagesaktuell halten; Vertretungsregelung | EHS-Officer Heilbronn (P. Mueller) | 30.09.2023 | abgeschlossen 12.09.2023 |
| 2023/0004-C3 | Konzern-Governance-Update: Sustainability + Real Estate gekoppelt; ESRS-Datenfluss definieren | Dr. W. Hertz / Group Sustainability | 31.12.2023 | in Umsetzung |
| 2023/0004-P1 | Pflicht-Schulung Energiemanagement fuer alle Werkleiter (eintaegig, Stuttgart) | Konzern-HR (Akademie) | Q4/2023 | geplant 15.11.2023 |
| 2023/0004-P2 | Quartalsweises EHS-Dashboard fuer Vorstand (Anna Mueller, Laura Bauer) | Group Controlling (F. Maier) | ab Q1/2024 | in Vorbereitung |

### Wirksamkeitspruefung und Schliessung

Die Wirksamkeit der Korrekturmassnahmen wird in einer Re-Auditrunde im Maerz 2024 durch TUEV SUED ueberprueft. Konzern-interner Re-Test durch CAE Andreas Buehler im Januar 2024 vorgesehen. CAPA-Schliessung erst nach erfolgreicher Wirksamkeitspruefung; voraussichtlich 30. April 2024.

Freigabe-Pfad: Real Estate Officer (Hartlieb) -> Head of Real Estate (Dr. Hertz) -> Group Internal Audit (Buehler) -> Vorstand (COO Dr. Thomas Weber, Information CFO Laura Bauer).