# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Quarterly Business Review Q1/2023 – Stellantis / BMS-12

Berichtsperiode 1. Januar – 31. Maerz 2023; Stellantis N.V. (Auftraggeber)

### Programm-Status

Programm: BMS-12 Batteriemanagementsystem fuer Stellantis-Plattform STLA Medium (Modelle Peugeot E-3008, Opel Grandland-e, Citroen C5 Aircross EV). Status: C-Sample Build laeuft, SOP 22. April 2024 (Werk Sochaux/Frankreich Pilotlinie).

Projekt-Lead REA: Dr. Thomas Weber (COO; ueberlappend zu seiner Vorstandsfunktion). Hauptansprechpartner Stellantis: Monsieur Jean-Luc Marchand (Director Battery Strategy, Hub Velizy-Villacoublay).

### Standort- und Immobilien-Bezug

Hauptfertigung BMS-12 erfolgt im REG-Werk Heilbronn (Linie 3 ECU/BMS-Mix, geplante Erweiterung um eigene Linie 4 BMS-12 in Bauantragsphase – siehe REA_Bauantrag_Werkserweiterung_REG_Heilbronn_Linie4). EMS-Vorbestueckung erfolgt im Werk Katowice (RPL, 18.500 m² Halle, Sonderwirtschaftszone KSSE).

Kundenanforderungen Stellantis umfassen jaehrliches On-Site-Audit; naechster Audit-Termin 12.-14. September 2023 (Heilbronn) und 15.-16. September 2023 (Katowice). Audit-Vorbereitung Real-Estate-seitig: Sabine Hartlieb in Abstimmung mit Q-Leitungen.

### Finanz-Kennzahlen Q1/2023

| Kennzahl | Plan Q1 | Ist Q1 | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz BMS-12 NRE Mio. EUR | 4,2 | 4,5 | +7 % |
| Serien-Lifetime-Volumen MEUR (Letter of Award) | 920 | 920 | OK |
| EBIT-Marge Programm | 9,2 % | 8,4 % | -0,8 pp (Material-Cost-Pass-through anstehend) |
| PPAP-Status (Stellantis Sochaux) | Phase 3 | Phase 3 | on track |
| Audit-Findings (interne Vor-Audits) | < 5 | 3 | OK |
| Tool-Investitionen Werk Heilbronn (Linie 4 Vorbereitung) | 1,8 Mio. EUR | 1,9 | +5 % |

### Risiken und Aktionen

Material-Cost-Pass-through: Verhandlungen ueber Quartalspreis-Anpassungen (Lithium, Kupfer) laufen; Verschlechterung der Programm-Marge im Plan; erwartete Re-Pricing Q3/2023.

Werkserweiterung REG Heilbronn Linie 4 BMS-12: Bauantrag bei Stadt Heilbronn eingereicht 28. Februar 2023; Anhoerung Nachbarn 20. April 2023; Genehmigung erwartet Q3/2023; Baubeginn Q4/2023; Inbetriebnahme Q3/2024.

Stellantis-Anforderung CO2-Footprint: BMS-12 Lifecycle-Analyse erforderlich; PV-Aufdach Heilbronn 1.480 kWp (Inbetriebnahme 2024) verbessert Scope-1-Footprint signifikant.

Risikomanagement: D&O-Versicherung (Allianz GCS, 50 Mio. EUR VS) deckt programm-spezifische Vorstandsrisiken; Programmhaftpflicht (Liability) ueber Konzernrahmen.

Re-Auditierung IATF 16949 in Q4/2023 vorgesehen (Werke Heilbronn, Katowice, Brno).

### Freigabe

Bericht erstellt durch Programm-Management BMS-12; Review COO Dr. Thomas Weber. Naechstes QBR Q2/2023 am 18. Juli 2023 in Sochaux (FR).