VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Stage-Gate G1: Konzept-Review ECU-1000

Projekt PRJ-2024-001 – Concept Study Powertrain-ECU der naechsten Generation (ECU-1000)

### Projekt-Kontext

Das Projekt PRJ-2024-001 fuehrt die Konzeptstudie fuer die naechste Generation der Powertrain-ECU (Arbeitstitel »ECU-1000«) durch. Ziel: Nachfolger der ECU-900 ab SOP Q4/2026, Skalierung auf MEB+/STLA-Plattformen, ASPICE-Level-3-konform. Lead Engineer: Lars Wittmann (RSG). Sponsor: CTO Stefan Hoffmann.

### Gate-G1-Pruefung

Anforderungsklaerung mit OEM (VW, Stellantis): erfuellt.

Marktanalyse / Volumenprognose: erfuellt (TAM 1,8 Mrd. EUR 2027–2030).

Technische Machbarkeit Microcontroller-Auswahl (NXP S32G3 / Infineon AURIX TC4xx): erfuellt.

Patentlandkarte und Freedom-to-Operate-Pruefung: laufend (Abschluss Q2/2024).

Capex-Schaetzung (Pilot + Linie): 22 Mio. EUR ueber 30 Monate.

Business-Case IRR: 16,8 % (ueber Hurdle 11,4 %).

### Beschluss Gate G1

Das Gate G1 wird unter Auflagen freigegeben. Auflagen: (a) Abschluss Patent-Pruefung Q2/2024; (b) OEM-LOI von mindestens 2 Lead-Customers (VW + Stellantis) bis Gate G2; (c) Detail-Capex-Antrag mit Lieferanten-Quotes bis Gate G2 (Q3/2024). Entscheider: Vorstand komplett (CEO/CFO/COO/CTO).

### Naechste Schritte (G2-Vorbereitung)

Detail-Architektur-Spec mit ASPICE Level 3 in RSG.

Lieferanten-Sondierung MCU / Power-Devices.

OEM-Lead-Customer-Workshops VW (Wolfsburg), Stellantis (Trnava).

Gate G2 Termin: 15. November 2024.

### Freigabe

Ort, Datum: Muenchen, den 14. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Stefan Hoffmann
Lead Engineer RSG                          CTO / Sponsor
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG

### Versionierung und Verteiler

Version 1.0 / Stand 14. Maerz 2024. Verteiler: Vorstand der Brennhagen Elektronik AG, Aufsichtsrats-Vorsitz (Dr. Klaus Steinbrueck), Pruefungsausschuss-Vorsitz (Prof. Dr.-Ing. Gerhard Voss), Group Compliance Office, Schriftfuehrerin Dr. Veronika Steiner.