VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Testbericht Funktionstest EOL – Projekt PRJ-2024-004 (LkSG Supply-Chain-Audit-Tool)

Internes Tool – End-of-Line-Pruefstand fuer Lieferanten-Auditdaten (LkSG-Konformitaet)

### Projekt-Kontext

Das Projekt PRJ-2024-004 entwickelt ein End-of-Line-Pruefstand-Tool fuer die LkSG-Pflichten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, gueltig 2023+). Das Tool wird in Heilbronn entwickelt und konzernweit ausgerollt. Lead: Sabine Brand (Q-Leitung REG). Sponsor: Group Compliance.

### Pruefumfang

Datenimport von Lieferanten-Selbstauskuenften (>800 Lieferanten Tier-1 + Tier-2).

Risiko-Scoring nach LkSG-Risikokriterien (Land, Branche, Compliance-Historie).

Audit-Trail / Versionierung fuer Behoerden-Anfragen (BAFA).

Schnittstellen zu SAP S/4HANA Sourcing, Group Compliance Portal.

Reporting an Aufsichtsrats-Pruefungsausschuss (quartalsweise).

### Testergebnisse

Funktionstest: 98 von 102 Anforderungen erfuellt (96,1 %).

Performance: <2s Antwortzeit bei 95 % der Anfragen.

Datenmigration aus Altsystem: erfolgreich (820 Lieferanten migriert).

Penetration-Test: keine kritischen Schwachstellen.

Offene Punkte: 4 minor (Reporting-Layout, Benutzerrechte-Granularitaet).

### Empfehlung

Empfehlung zur Inbetriebnahme produktiv ab 1. Mai 2024 unter Aufloesung der 4 minor Befunde bis 15. April 2024. Verantwortlich Group Compliance + IT. Konzernweiter Roll-out in Tochtergesellschaften ab Q3/2024.

### Freigabe

Ort, Datum: Heilbronn, den 22. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Andreas Buehler
Q-Leitung REG / Projektleiterin                          CAE / Sponsor Group Compliance
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik AG

### Versionierung und Verteiler

Version 1.0 / Stand 22. Maerz 2024. Verteiler: Vorstand der Brennhagen Elektronik AG, Aufsichtsrats-Vorsitz (Dr. Klaus Steinbrueck), Pruefungsausschuss-Vorsitz (Prof. Dr.-Ing. Gerhard Voss), Group Compliance Office, Schriftfuehrerin Dr. Veronika Steiner.