VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Innovations-Memo: BMS fuer Solid-State-Batterien

Technologie- und Marktbewertung – Vorstandsvorlage CTO/CMO – 2024

### Anlass und Auftrag

Im Rahmen der Technologie-Watch des Konzerns wurde der Themenkomplex »BMS fuer Solid-State-Batterien« durch das Innovation Office (Leitung: Sabine Brand (Q-Leitung REG)) bewertet. Das Memo dient als Entscheidungsvorlage fuer den Vorstand und beschreibt Technologie, Marktchance, Risiken und empfohlene Naechste Schritte. Es wurde gemeinsam mit der RSG-Entwicklung in Muenchen (Dr. Klaus Kessler) sowie der Konzernforschung (Werk Heilbronn) erarbeitet und mit dem Lead-Customer-Team (BMW, Mercedes-Benz, VW) gegengelesen.

### Technologische Beschreibung

Anpassung der BMS-12-Plattform an Solid-State-Batterien (SSB) der Generation 2027+ (Lead-Kunden VW PowerCo, Mercedes-Factorial, Hyundai). SSB erfordern hoehere Spannungen (>900 V), niedrigere Innenwiderstaende und neue Thermomanagement-Strategien.

### Marktchance / Volumen

TAM 2028–2032: 8–14 Mrd. EUR. Brennhagen in fruehzeitiger Co-Engineering-Phase mit VW PowerCo (Salzgitter) sowie Hyundai (Ulsan).

### Wettbewerbsumfeld

Relevante Wettbewerber: Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Aptiv plc, Visteon Corp., Magna International, Lear Corporation, Sensata Technologies sowie asiatische Spezialisten (Denso, Hyundai Mobis). Im Hinblick auf den Technologie-Reifegrad (TRL 6–7) sieht das Memo Brennhagen als Fast Follower mit klarem Differenzierungspotenzial im Bereich Software-Integration.

### Risiken und Annahmen

Technologie-Risiko SSB-Reife – Verzoegerungen 2027 → 2029 wahrscheinlich.

Wettbewerb chinesische Anbieter (CATL, BYD) mit eigener BMS-Integration.

FuE-Investitionsbedarf hoch (>22 Mio. EUR ueber 4 Jahre).

### Investitions- und Ressourcenbedarf

Geschaetzter Capex-Bedarf 2025–2027: 18–32 Mio. EUR (Pilot + Pre-Series). FTE-Bedarf: 12–22 Engineers (RSG Muenchen / REG Heilbronn). Investitionsabflusse sind im Capital Allocation Framework 2023 abgebildet und werden im Q-Update an den Aufsichtsrat berichtet. Foerdermoeglichkeiten (IPCEI, KDT-JU, BMWK) werden gepruef.

### Empfehlung und naechste Schritte

Joint-Engineering-Vereinbarung VW PowerCo unterzeichnen (Q3/2024).

Patentstrategie SSB-BMS definieren.

Foerderantrag IPCEI-Batterie pruefen.

### Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 14. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Sabine Brand (Q-Leitung REG)                          Anna Mueller
Sponsor / Innovation Office                          CEO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG