VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Strategie-Memo: Cybersecurity Roadmap UNECE R155 / R156

Vorstandsvorlage / Strategie & Business Development – 14. Maerz 2024

### Anlass

Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 sind UNECE R155 (Cybersecurity) und R156 (Software-Updates) verpflichtend fuer alle Typ-Zulassungen in EU-Mitgliedsstaaten. Brennhagen muss als Tier-1-Zulieferer die Konformitaet fuer alle aktiven Plattformen (ICP-3, BMS-12, ADAS-V4D, ECU-900) sicherstellen. Das Memo dokumentiert den Roadmap-Stand und identifiziert Handlungsbedarf.

Das Memo wurde durch Stefan Hoffmann, CTO auf Anforderung des Vorstandes (CEO Anna Mueller) erstellt und mit dem CFO (Laura Bauer) sowie dem COO (Dr. Thomas Weber) abgestimmt. Es dient als Grundlage fuer den Beschluss in der naechsten regulaeren Vorstandssitzung sowie ggf. als Vorlage an den Aufsichtsrat / Pruefungsausschuss.

### Sachverhalt / Kerninhalt

Status Q1/2024: ISO 21434 (Cybersecurity Engineering) in Umsetzung; TARA (Threat Analysis and Risk Assessment) fuer ICP-3 und ADAS-V4D in finaler Pruefung; CSMS (Cybersecurity Management System) durch externe Auditfirma (TUEV Sued) begleitet. OTA-Plattform (BrennhagenOS) ist R156-konform konzipiert. Kritische Luecke: Lieferantenpool – nur 64 % der Tier-2-Lieferanten haben CSMS.

### Handlungsoptionen

Option A: Beschleunigung Lieferanten-Audit-Programm (zusaetzlich 1,2 Mio. EUR Budget 2024).

Option B: Lieferanten-Konsolidierung auf zertifizierte Tier-2 (Risiko: Single-Source).

Option C: Inhouse-Substitution durch RSG fuer kritische Komponenten.

Option D: Verzoegerung Typ-Zulassung neuer Plattformen.

### Bewertung und Empfehlung

Empfehlung: Kombination Option A + Option B. Beschleunigtes Audit-Programm (1,2 Mio. EUR Budget freigeben), gleichzeitig Konsolidierung auf zertifizierte Tier-2-Pool. Beschluss Vorstand: Freigabe Budget und Mandat an Group Compliance Office (in Abstimmung mit CTO).

### Auswirkungen auf Konzernsteuerung

Die Umsetzung des empfohlenen Pfades beeinflusst die Konzernsteuerung in den Dimensionen Capex (Capital Allocation Framework), Personal (HR-Roadmap), Technologie (FuE-Roadmap CTO) sowie Compliance (Group Compliance Office). Die Konsequenzen werden in der Mittelfristplanung (MFP) ab dem naechsten Zyklus abgebildet und an den Aufsichtsrat (Pruefungsausschuss) berichtet.

### Naechste Schritte

Beschlussvorlage Vorstand: naechste regulaere Sitzung.

Information Aufsichtsrats-Vorsitz (Dr. Klaus Steinbrueck) durch CEO.

Aufnahme in Strategie-Roadmap (Strategy Office).

Kommunikationspaket Investor-Relations vorbereiten (falls ad-hoc-relevant).

### Verfasser / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 14. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Anna Mueller
CTO                          CEO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG