VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Strategie-Memo: Digital Manufacturing Heilbronn – Strategischer Pfad

Vorstandsvorlage / Strategie & Business Development – 14. Februar 2024

### Anlass

Werk Heilbronn (REG) ist das Hauptproduktionsstandort fuer BMS-12 und ICP-3. Die Digital-Manufacturing-Initiative verbindet Digital Twin, MES-Konsolidierung (SAP DMC), Predictive Maintenance und Energie-Optimierung. Strategischer Hebel: OEE +5 ppt, Energiekosten -12 %.

Das Memo wurde durch Dr. Thomas Weber, COO auf Anforderung des Vorstandes (CEO Anna Mueller) erstellt und mit dem CFO (Laura Bauer) sowie dem COO (Dr. Thomas Weber) abgestimmt. Es dient als Grundlage fuer den Beschluss in der naechsten regulaeren Vorstandssitzung sowie ggf. als Vorlage an den Aufsichtsrat / Pruefungsausschuss.

### Sachverhalt / Kerninhalt

Status Q1/2024: Pilot Linie 4 (BMS-12-SMT) abgeschlossen, OEE +3,2 ppt nachgewiesen. Roll-out auf Linien 1–3 ab Q2/2024 geplant. Investitionsvolumen 8,5 Mio. EUR ueber 24 Monate. Integration in Group Performance Management System (GPMS) ab Q3/2024.

### Handlungsoptionen

Option A: Vollausbau Heilbronn 2024–2025 (Capex 8,5 Mio. EUR).

Option B: Phased-Approach (Capex 4,2 Mio. EUR 2024, Rest 2025/26).

Option C: Roll-out auch Katowice/Brno (Skaleneffekte, Capex 14 Mio. EUR Gesamt).

Option D: Verschiebung um 12 Monate (Capex-Schutz).

### Bewertung und Empfehlung

Empfehlung: Option C (Roll-out alle EU-Werke). Skaleneffekte durch konsolidierte Software-Plattform und einheitliche KPI-Reporting. Beschluss Vorstand: Capex-Antrag 14 Mio. EUR (gestaffelt 2024/25) freigeben. Begleitung durch COO.

### Auswirkungen auf Konzernsteuerung

Die Umsetzung des empfohlenen Pfades beeinflusst die Konzernsteuerung in den Dimensionen Capex (Capital Allocation Framework), Personal (HR-Roadmap), Technologie (FuE-Roadmap CTO) sowie Compliance (Group Compliance Office). Die Konsequenzen werden in der Mittelfristplanung (MFP) ab dem naechsten Zyklus abgebildet und an den Aufsichtsrat (Pruefungsausschuss) berichtet.

### Naechste Schritte

Beschlussvorlage Vorstand: naechste regulaere Sitzung.

Information Aufsichtsrats-Vorsitz (Dr. Klaus Steinbrueck) durch CEO.

Aufnahme in Strategie-Roadmap (Strategy Office).

Kommunikationspaket Investor-Relations vorbereiten (falls ad-hoc-relevant).

### Verfasser / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 14. Februar 2024

_________________________            _________________________
Dr. Thomas Weber                          Anna Mueller
COO                          CEO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG