VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Strategie-Memo: ISO 21434 Zertifizierung Roadmap

Vorstandsvorlage / Strategie & Business Development – 14. Februar 2024

### Anlass

ISO 21434:2021 (Road Vehicles – Cybersecurity Engineering) ist die Grundlage fuer UNECE R155-Konformitaet. Brennhagen fuehrt das Engineering-Verfahren konzernweit ein. Das Memo beschreibt Status, Meilensteine und Ressourcenbedarf.

Das Memo wurde durch Stefan Hoffmann, CTO auf Anforderung des Vorstandes (CEO Anna Mueller) erstellt und mit dem CFO (Laura Bauer) sowie dem COO (Dr. Thomas Weber) abgestimmt. Es dient als Grundlage fuer den Beschluss in der naechsten regulaeren Vorstandssitzung sowie ggf. als Vorlage an den Aufsichtsrat / Pruefungsausschuss.

### Sachverhalt / Kerninhalt

Status Q1/2024: Engineering-Prozesse in RSG (Muenchen) auf Level 2 (Pre-Audit); TARA fuer ICP-3 und ADAS-V4D abgeschlossen; BMS-12 in Bearbeitung. CSMS-Audit durch TUEV Sued geplant Q3/2024. Schulungsprogramm fuer 480 Engineers laeuft (E-Learning + Praesenz). Investitionsbedarf 2024: 2,1 Mio. EUR.

### Handlungsoptionen

Option A: Vollausrollung 2024 (alle Plattformen, alle Werke).

Option B: Plattform-priorisiert (zuerst BMS-12, dann ADAS-V4D, danach ICP-3).

Option C: Auslagerung Audit-Vorbereitung an externes Beratungshaus.

### Bewertung und Empfehlung

Empfehlung: Option B (priorisierte Ausrollung). Begruendung: Volumen-Drittel-Logik – BMS-12 wegen OEM-Pflicht 7/2024 priorisieren. Externe Begleitung TUEV Sued + EY beibehalten. Beschluss Vorstand: Roadmap bestaetigen, Budget 2024 freigeben.

### Auswirkungen auf Konzernsteuerung

Die Umsetzung des empfohlenen Pfades beeinflusst die Konzernsteuerung in den Dimensionen Capex (Capital Allocation Framework), Personal (HR-Roadmap), Technologie (FuE-Roadmap CTO) sowie Compliance (Group Compliance Office). Die Konsequenzen werden in der Mittelfristplanung (MFP) ab dem naechsten Zyklus abgebildet und an den Aufsichtsrat (Pruefungsausschuss) berichtet.

### Naechste Schritte

Beschlussvorlage Vorstand: naechste regulaere Sitzung.

Information Aufsichtsrats-Vorsitz (Dr. Klaus Steinbrueck) durch CEO.

Aufnahme in Strategie-Roadmap (Strategy Office).

Kommunikationspaket Investor-Relations vorbereiten (falls ad-hoc-relevant).

### Verfasser / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 14. Februar 2024

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Anna Mueller
CTO                          CEO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG