VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## IT Change Request 2023-0025 — bAV-Stammdaten Migration SAP HCM PA0021

Change Advisory Board (CAB)  |  System SAP HCM (Produktiv P01)  |  Antrag 14.03.2023

### 1. Antragsdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| CR-Nummer | CR-2023-0025 |
| Antragsteller | Susanne Loeffler (HR Comp&Ben) |
| Verantwortlich IT | Markus Hellweg (SAP HCM Team Lead) |
| Genehmiger Fachbereich | Sandra Berger (Head of HR Group) |
| Genehmiger Pensionen | Markus Pflanzer (Group Treasurer) |
| Datum Antrag | 14.03.2023 |
| Datum CAB-Beschluss | 21.03.2023 |
| Geplante Umsetzung | Wochenende 08./09.04.2023 |
| Prioritaet | Mittel |
| Risikoklasse | B (Standard-CR mit Test) |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Migration der bAV-Stammdaten aus dem Altsystem »BavTool 2.0« (Eigenentwicklung 2008, abgeloest) in das SAP HCM Infotyp 0021 (Familie/Angehoerige) und Infotyp 0167 (Versicherungsverhaeltnisse) fuer 1.247 aktive Versorgungsberechtigte sowie 184 Rentner.

Zweck: Konsolidierung der Stammdaten in einem System, Wegfall des Schnittstellenrisikos zur Heubeck-Aktuarsoftware, Vereinfachung der jaehrlichen Datenuebernahme fuer das Aktuargutachten (heute 18 Personentage, kuenftig 4 PT).

### 3. Betroffene Systeme

| System | Aenderung | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| SAP HCM P01 (Produktiv) | Neue Infotyp-Auspraegungen 0021/0167 | M. Hellweg |
| BavTool 2.0 Legacy | Read-only ab 10.04.2023, Stilllegung 31.12.2023 | T. Schaefer |
| Heubeck-Schnittstelle | Anpassung CSV-Export an neue Felder | Heubeck AG Externe |
| DWH/Reporting | Neue Views pension_mart_v2 | Florian Maier (Group Controlling) |

### 4. Risikobewertung und Tests

Risiken: Datenmigrationsfehler (Mitigation: Dual-Run mit Abstimmung Heubeck-Aktuarwerte vor/nach Migration), Datenschutzbedenken (DSFA durch Datenschutzbeauftragten Dr. Stefan Roth durchgefuehrt 18.03.2023, keine kritischen Befunde).

Testumfang: 4 Wochen UAT auf Q-System mit 50 reprodukten Testfaellen aus 8 Versorgungsplaenen. Abnahme HR: 04.04.2023, Abnahme Treasury: 05.04.2023.

Rollback-Plan: Snapshot SAP HCM vor Migration, Wiederherstellung innerhalb 4h moeglich; Legacy-System bleibt bis 31.12.2023 als Read-only-Backup verfuegbar.

### 5. CAB-Beschluss

Das Change Advisory Board (CAB) genehmigt den CR mit folgenden Auflagen: (a) Dual-Run Aktuarbericht 2023 mit beiden Datenstaenden, (b) Reconciliation-Report an Group Tax bis 30.04.2023, (c) Datenschutz-Audit Q3-2023 durch Internal Audit (CAE Andreas Buehler).

Stimmen: 7 dafuer, 0 dagegen, 1 Enthaltung (IT-Security wegen noch ausstehender Pen-Test-Bestaetigung).

### 6. Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 21.03.2023

_________________________            _________________________
Markus Hellweg                          Sandra Berger
SAP HCM Team Lead                          Head of HR Group
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG