# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## BMW Engineering Change Request ECR-2022-002 – ECU-900 Powertrain Gen3

Kunde BMW Group  |  Bauteil ECU-900-PT  |  ECR-Nr. BMW-2022-EN-7421

### 1. Aenderungsanlass

BMW Group fordert eine Aenderung am ECU-900-PT (Powertrain Gen3) zur Anpassung an MEB+/MQB-Evo-Plattform-Variante 2024 MJ. Konkret: Erhoehung der CAN-FD-Bandbreite von 2 Mbit/s auf 5 Mbit/s sowie Einfuehrung eines optionalen Ethernet-Ports (100BASE-T1) fuer Diagnose.

### 2. Technische Aenderungen

| Komponente | Aenderung | Stufe |
| --- | --- | --- |
| Mikrocontroller | Tausch Infineon TC275 -> TC375 | Major |
| CAN-Transceiver | TJA1144 -> TJA1463 (CAN-FD 5 Mbit/s) | Minor |
| Ethernet-PHY | Neu: NXP TJA1100 100BASE-T1 | Add-on |
| Gehaeuse | Identisch (kein Tooling-Change) | — |
| Software | AUTOSAR 4.4 -> 4.7, Update Bootloader | Major |
| Pruefumfang | Erweiterung EMV-Test nach LV 124 2021-08 | — |

### 3. Auswirkungen bAV (Pension-Folge)

Diese ECR ist in den Pensionsordner falsch abgelegt - sie betrifft produktseitig keinen bAV-Sachverhalt. Allerdings wird durch die Beschaeftigungsausweitung in RSG Muenchen (zusaetzliche 4 SW-Entwickler fuer AUTOSAR-Migration) ein zusaetzlicher bAV-Aufwand von ca. 16 TEUR/Jahr fuer den Neuzusageplan 2015 erwartet. Dies ist im HR-Budget 2024 bereits enthalten.

### 4. Zeitschiene und Kommerzielles

ECR-Approval BMW: erwartet bis 15.05.2022. PPAP-Run-at-Rate: Q4-2022. SOP-Variante 2024 MJ: 12.09.2022. Stueckpreisaenderung: +3,40 EUR/Stueck (Material + ENT-Anteil), Verhandlung mit BMW Einkauf (Frau Dr. Friederich) noch offen.

### 5. Freigaben

Ort, Datum: Muenchen, den 03.05.2022

_________________________            _________________________
Dr. Klaus Kessler                          Markus Berthold
Werkleiter RSG Muenchen                          Lead Engineer ECU
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG