# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Charter PRJ-2021-002 – ADAS-V4D Kalibrierungsplattform

Projekt-Charter / Project Initiation Document (Version 1.0)

### 1. Projektidentifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2021-002 |
| Projekt-Titel | ADAS-V4D Kalibrierungsplattform |
| Produkt-/Programm-Bezug | ADAS-V4D |
| Hauptkunde / OEM | Mercedes-Benz |
| Projektleitung | Dr. Stefan Brodbeck (RSG) |
| Projekt-Sponsor (Lenkungsausschuss-Vorsitz) | Stefan Hoffmann (CTO bis 6/2024) |
| Genehmigtes Budget (CAPEX + OPEX) | 12.2 Mio. EUR |
| Projektstart | Q2 2021 |
| Geplantes Projektende | Q3 2023 |

### 2. Hintergrund und strategische Einordnung

Das Projekt PRJ-2021-002 »ADAS-V4D Kalibrierungsplattform« ist Bestandteil der Konzern-Roadmap 2023–2027 der Brennhagen Elektronik AG und unterstuetzt die strategischen Stossrichtungen »Electrification«, »Software-Defined Vehicle« und »Operational Excellence«. Das Vorhaben wurde im Strategischen Investitionsplan des Vorstands (Vorlage TOP 4 der Vorstandssitzung) als »kritisch fuer die Wettbewerbsfaehigkeit« eingestuft und vom Aufsichtsrats-Pruefungsausschuss zur Kenntnis genommen.

Hauptkunde bzw. interner Auftraggeber ist Mercedes-Benz. Der Business-Case baut auf einer Stueckzahlplanung und einem Zielkostenpfad auf, der mit der Group-Controlling-Funktion (Florian Maier) abgestimmt wurde.

### 3. Projektziele (SMART)

Aufbau einer durchgaengigen Kalibrierungsplattform fuer Radar-Fusion-Steuergeraete mit Vector vCDM Backend, MATLAB/Simulink Modellintegration und HiL-Pruefstand bei RSG Muenchen. Ziel: Reduktion Kalibrieraufwand von 18 auf 8 Wochen je Variante.

### 4. Scope und Liefergegenstaende (in-Scope)

vCDM Server-Installation

HiL-Bench dSpace Scalexio

Mess-Plug-In INCA/CANape

DOE-Skripte (Python)

Trainings-Curriculum Kalibrierungs-Ingenieure

### 5. Out-of-Scope-Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieses Projektes sind: a) Anpassungen an angrenzenden Plattform-Komponenten ausserhalb der definierten Schnittstellen; b) Serien-begleitende A-Musterabnahmen Folgegenerationen; c) Vermarktung und Pre-Sales-Aktivitaeten; d) Lokalisierungen ueber die im Lastenheft fixierten Maerkte hinaus. Diese Themen werden ggf. in Folgeprojekten oder im Linienbetrieb adressiert.

### 6. Stakeholder-Matrix

| Stakeholder | Rolle | Einflussgrad |
| --- | --- | --- |
| Vorstand REA | Auftraggeber / Eskalation | Hoch |
| Lenkungsausschuss | Quartalsentscheidungen | Hoch |
| Mercedes-Benz | Externer Kunde / Spezifikation | Hoch |
| Konzern-Controlling | Budget-Tracking | Mittel |
| Group Quality / VDA 6.3 | Q-Freigaben | Mittel |
| Konzernbetriebsrat | Personalmassnahmen | Mittel |
| Group IT / SAP | Systemintegration | Niedrig–Mittel |

### 7. Top-Risiken bei Projektstart

Konvergenz HiL-Echtfahrt Lateralregler

Lizenzdauer vCDM-Cluster

Personalknappheit Cal-Engineering bei RSG

Wechselkurs-Risiko EUR/USD bzw. EUR/CNY > 5 % im Projektzeitraum

Personal-/Schluesselrollen-Risiko (Senior Engineers)

Regulatorisches Risiko (Type Approval, Zertifizierungen)

### 8. Meilensteinplan (Gates)

| Gate | Inhalt | Termin (geplant) |
| --- | --- | --- |
| G0 | Projekt-Initiierung / Charter freigegeben | Q2 2021 |
| G1 | Konzept-Freigabe (Konzept-Spec, Business-Case v2) | +3 Monate |
| G2 | Systemdesign-Freigabe (Architektur, Pflichtenheft) | +9 Monate |
| G3 | Detailentwicklung abgeschlossen (Codefreeze, B-Muster) | Mitte Laufzeit |
| G4 | Validierung abgeschlossen (PPAP/PV bestanden) | Ende - 3 Monate |
| G5 | Serienanlauf / SOP | Projektende |
| G6 | Hochlauf-Review (Lessons-Learned 1) | +6 Monate nach SOP |
| G7 | Lifecycle-Uebergabe an Linie | +12 Monate nach SOP |

### 9. Budget-Struktur

Das Projektbudget von 12.2 Mio. EUR teilt sich auf in rund 60 % Personalkosten (interne FTE und externe Beratungs-/Engineering-Dienstleister), 25 % Hardware-/Pruefstand-/Werkzeug-Investitionen (CAPEX, aktivierungspflichtig nach IAS 38), 10 % Software-Lizenzen (Vector, dSpace, MathWorks, Synopsys) und 5 % Reise- und Schulungskosten. Aktivierungspflicht wird durch Group Controlling im Quartalsrhythmus geprueft. Reporting an Lenkungsausschuss monatlich, an Vorstand quartalsweise.

### 10. Freigaben und Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den —

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Projektleitung
Projekt-Sponsor                          PL ADAS-V4D Kalibrierungsplattform
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG