# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Pflichtenheft PRJ-2022-003 – ECU-900 AUTOSAR Refactoring

Auftragnehmer-Konkretisierung, Version 1.0

### 1. Bezug zum Lastenheft

Das vorliegende Pflichtenheft ist die Antwort des Auftragnehmers (REA-Entwicklungsteam) auf das Lastenheft PRJ-2022-003. Es konkretisiert die Anforderungen, beschreibt die technische Umsetzung und enthaelt die Verbindlichkeitserklaerung gegenueber dem Auftraggeber.

### 2. Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2022-003 |
| Produkt | ECU-900 |
| Kunde / OEM | VW (Plattformuebergreifend) |
| Projektleitung | Marco Frey (RSG) |
| Sponsor / Auftraggeber | Dr. Thomas Weber (COO) |

### 3. Loesungs-Architektur (Ueberblick)

Die Loesung baut auf der Plattform-Strategie der Brennhagen Elektronik AG fuer ECU-900 auf. Die Architektur besteht aus einem Hauptsteuergeraet, mehreren Sub-Komponenten sowie der Software-Komponente in den Schichten Hardware-Abstraktion, Basis-Software (AUTOSAR Classic 4.3 / Adaptive 21-11), Applikations-Software und Diagnose. Die elektrische Architektur folgt der Plattform-Referenz von Brennhagen, ergaenzt um die kundenspezifischen Schnittstellen aus dem Lastenheft.

### 4. Konkretisierung der Anforderungen

Vector MICROSAR Update

DaVinci Configurator

Adaptive AUTOSAR Pilot

Test-Coverage-Werkzeug VectorCAST

Migration Legacy-BSW-Module

### 5. Verifikations-Strategie

Die Verifikation der hier konkretisierten Anforderungen erfolgt auf vier Ebenen: 1) Unit-Test (Coverage > 90 % MC/DC), 2) Integrationstest (HiL bei RSG Muenchen), 3) System-Test (Komponenten-Pruefstand und Vehicle-in-the-Loop) und 4) Validierung im Zielfahrzeug. Ein vollstaendiges Requirements-Tracing wird in IBM DOORS Next gefuehrt und im RTM dokumentiert.

### 6. Annahmen, Voraussetzungen, Risiken

Wesentliche Annahmen sind: 1) Verfuegbarkeit der angefragten Halbleiter-Bausteine (Infineon Aurix, NXP S32 etc.) gemaess Allocation-Bestaetigung; 2) Bereitstellung der OEM-spezifischen Testpattern und Fahrzeug-Schnittstellen; 3) Aktualitaet der OEM-Spezifikation (eingefrorener Stand zu definiertem Zeitpunkt). Aenderungen an diesen Annahmen werden als Change-Request behandelt.

### 7. Termine, Liefergegenstaende, Akzeptanztests

Migration des bestehenden ECU-900-Software-Stacks von AUTOSAR 4.2 auf 4.3 R20-11 mit Modernisierung des RTE-Generators, Einfuehrung Adaptive Platform fuer ausgewaehlte Apps und ASPICE-Level-3-Konformitaet. Reduzierte Build-Zeit < 12 min, Coverage > 90 % MC/DC. Ziel-Termin SOP: Q2 2024.

### 8. Verbindlichkeitserklaerung und Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den —

_________________________            _________________________
Marco Frey (RSG)                          Dr. Thomas Weber
Projektleitung / Auftragnehmer                          Sponsor / Auftraggeber
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG